主要事業　８

| 担当課 担当者 内 線 直 通 | 施設財務課 施設管理グループ 川村・森岡 ３４５５・３４５９ 06-6944-６８９８・９３８５ |
| --- | --- |

府立学校老朽化対策費

【事業目的】

府立学校の校舎等については、築年数が３０年を超えるものが７割以上を占め老朽化が深刻な状況であることから、施設の改修による長寿命化と改築との組み合わせにより、コストの低減化を図りつつ、計画的に改修・改築を行うための老朽化対策を検討する。

【平成２５年度当初予算額】　２５，８３２千円

【事業内容】

- 府立学校において、今後の施設整備を進めるための整備計画を策定するため、築年数３１

年から５０年の校舎等（１９校）について、建物躯体の老朽度等の調査を行い、施設の老朽化の状況を把握する。

老朽化対策の基本的な考え方⇒①築30年未満は改修で長寿命化

②築31年から築50年までは改築と長寿命化の組合せ

③築51年以上は改築

府立学校（165校）の築年数別学校数

調査対象：19校

（校数）

（築年数）

①

②

③

単年度負担軽減のイメージ（H27からH46の２０年）

（億円）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億円）

単年度負担の軽減

【従来通り築60年で改築する場合】　　　　　　　　　【長寿命化により改築校数を平準化した場合】

※試算の前提：１校あたり４０億円で６年かけて改築　　　　※試算の前提：一律80年まで長寿命化した上で、

1校あたり40億円で６年かけて改築