主要事業　３

| 担当課 担当者 内 線直 通 | 教育振興室 支援教育課 学校整備ｸﾞﾙｰﾌﾟ 山西、小池 ４７３３・４７３６ ０６－６９４４－９３６２ |
| --- | --- |

府立知的障がい支援学校新校整備費・府立支援学校教育環境整備事業費

【事業目的】

府立知的障がい支援学校の児童生徒数の増加への対応や生徒の社会的自立の支援のため、「府立支援学校施設整備基本方針」（H21.3）に基づき、引き続き新たな支援学校を整備する。

【平成２５年度当初予算額】１，６０３，３０８千円

【事業内容】

（１）　対　象　府内３地域（北河内、中河内・南河内、泉北・泉南）

（２）　内　容

・府内３地域において知的障がい支援学校の新校整備をすすめるとともに、職業学科のある知的

障がい高等支援学校の併設を２地域（北河内、泉北・泉南）で行う。

・新校開校までの対応として、当該３地域において分校（３校）の運営を行う。

＊なお、平成25年4月に、豊能・三島地域の新校として「摂津支援学校・とりかい高等支援学

校」を開校。また、佐野支援学校砂川校を砂川厚生福祉センター内から、改修した旧砂川高校校舎に移転。

「府立支援学校施設整備基本方針」（H21.3策定　：　計画期間H21～H30年度）

平成25年度当初予算額

1,603,308千円

整備計画

の具体化

■北河内地域

（高等支援学校併設）

○工事着手

＊Ｈ27年4月新校開校

旧枚方市立村野中学校跡

■豊能・三島地域

＊Ｈ２5年4月開校

・摂津支援学校

・とりかい高等支援学校

■泉北・泉南地域（高等支援学校併設）

○工事実施

＊Ｈ25年4月分校移転

砂川厚生福祉センター⇒旧砂川高校跡

＊Ｈ26年4月新校として開校

■中河内・

南河内地域

○実施設計及び　工事着手

＊Ｈ27年4月　新校開校

旧西浦高校跡

平成25年度における新校整備状況

◎課題

◆在籍児童生徒数の増加

・過去10年間で1.4倍の増加（1,032人増）

・大規模化　200人超11校、内300人超4校

・将来推計　今後10年間で約1,200人増加

◆就労ニーズへの対応

・知的障がい高等部生徒就職率

H21全国26.8％　H22府21.2％

・たまがわ高等支援学校の

高いニーズと就職実績（8割超）

◎対応

【今後５年間の整備方針】

◆H25年度までに府内４地域で各１校の

新校整備に着手

◆新校開校までの間、府内４地域で分校開校

（Ｈ22年度 開校済）

【平成２６年度以降の整備】

◆H25年度までに将来の児童生徒数の再推

計を行い、その後の整備について検討