## Slide 1
年度 | 制度検討 | 住まち部発注工事でのモデル実施 | 住宅まちづくり部発注工事での本格実施 | 都市整備部発注工事でのモデル実施
２０１９年度 （Ｒ１年度） |  |  |  | 
２０２０年度 （Ｒ２年度） |  |  |  | 
２０２１年度 （Ｒ３年度） |  |  |  | 
２０２２年度 （Ｒ４年度） |  |  |  | 
２０２３年度 （Ｒ５年度） |  |  |  | 
公共事業PDCAサイクル検討スケジュール（案）
※上記は、現時点でのスケジュール（案）。他のモデル事業の施行等により、適宜時間短縮を図る。
9/13 第1回アドバイス部会
・PDCAの全体像の検討
・アドバイス会議の対象事業、規模等
の検討
・市町村との関係の整理
公共事業PDCAサイクルに
関する実施要綱の策定
公共事業全般を対象に
景観アドバイス開始
モデル実施・試行実施により、
適宜、実施要綱を修正
希望案件を対象に
景観アドバイス試行開始
公共事業PDCAサイクル
に関する実施要綱の確定
公共事業PDCAサイクル実施要綱
の運用に向けた最終検討
八尾警察署新築工事
11/18 第2回アドバイス部会
7/21 第１回アドバイス部会
工事着工（予定）
詳細設計
大阪府立こんごう福祉センター改築工事
公共事業PDCAサイクル実施要綱制定後
住宅まちづくり部発注工事で、本格実施
・景観形成に向けた目標設定
・アドバイス会議の実施
・景観形成の目標に沿った計画
設計の実施
・景観形成の目標達成に向けた
公共事業の実施
景観形成に寄与した公共事業の事例を蓄積、活用
２回目のアドバイス部会（予定）
門真南駅
都市整備部発注工事でモデル実施
和泉警察署新築工事
貝塚警察署新築工事
モノレール門真南駅
鴻池新田駅
荒本駅
モノレール延伸事業
1回目の
アドバイス部会（予定）
2回目の
アドバイス部会（予定）
基本設計
実施設計
工事着工（秋頃予定）
工事竣工（冬頃予定）
・設計者による目標達成の自己評価
・アドバイザーによる評価
荒本駅
参考資料８
・アドバイス会議の実施
・景観形成の目標に沿った計画、
設計の実施
３回目のアドバイス部会（予定）
鴻池新田駅
基本設計（予定）
実施設計（予定）
12月～１月頃
５月～６月頃
11月～ 基本計画を元に、プロポの実施に向け
12月頃 1回目のアドバイス部会（予定）
工事着工（予定）