大規模施設設備改修及び高度医療機器整備計画（案）

■建設改良費による整備（単年度）

1期中年度借入額　２２．５億円（大阪府からの長期借入金）

内訳　増改築工事費　１０．０億円、資産（医療機器）購入費　１２．５億円

（参考）平成２０・２１年度は財政再建プログラム（案）により１０％減、20.25億円

☆建設改良費の予算配分内訳

■建替え等整備分

・　精神医療センター再編整備　　約１２６億円

〔H24年度中に開院予定〕

・　成人病センター整備事業　　　約３４０億円（工事費等約290億円、医療機器整備約50億円）

〔H27年度に開院予定〕

母子保健総合医療センター手術棟整備事業

〔H25年度中に竣工予定〕  　　約  ３８億円（工事費等約30億円、医療機器整備約 8億円）

■建設改良費の増額

病院機能の強化を図るため、１５０億円の投資を行う。

建設改良費２２．５億円⇒３０．０億円の増額（150億円／５年=30億円）

（長期借入金22.5億円+自己資金7.5億円）

・配分内訳（単年度）

■大規模施設設備改修計画

1億円以上の工事で、工期が複数年にまたがる大規模な改修工事を大規模施設設備改修枠として位置づけ、

計画的に整備を進める。

■高度医療機器整備計画

医療機器整備に要する各病院の予算配分については、医業収益計画額及び機器整備需要額等を考慮した上で

配分を行い、5,000万円以上の高度医療機器については、各病院において整備の優先度が高いものを高度医療

機器整備計画枠として位置づけ、計画的に整備・更新を図る。

１期における建設改良費の状況

2期における建設改良費（案）