○病床数　　　５００床

○延床面積　　約６５，０００㎡

（研究所[５，０００㎡]を含む）

○敷地面積　　約１２，０００㎡

○事業費　　　約３４１億円(建設単価　40.5万円／㎡）

（医療機器約５０億円を含む）

〇整備手法　　大手前地区に移転整備

ＰＦＩ手法を前提に検討

（基本構想時）（※１ＶＦＭ　※２ＢＴＯ15年　７．３％）

※1 ＶＦＭ 公共事業を従来手法で実施した場合とＰＦＩ手法で

実施した場合の費用の差

※2 ＢＴＯ 民間事業者が建設後、建物の所有権を公共に移転し、

一定期間運営を行う(Build･Transfer･Operate)

＜部門別延床面積比較＞　　　　　　　　　　　（単位：㎡）

現病院新病院増減増減要因外来部門約2,500約4,300約1,800外来化学療法部門の拡充病棟部門約14,000約19,000約5,000個室の増加診療部門約9,000約13,800約4,800放射線診療部門の拡充その他約26,500約22,900約▲3,600管理部門等の精査研究所約5,000約5,0000現状と同程度計約57,000約65,000約8,000

～『がんの征圧』を使命とし、『がん医療日本一』を目指す～

３ 新センターの整備内容等（整備基本構想より）

大阪府立成人病センター整備について（概要）

資料２

Ⅰ トップレベルの診療内容　～高度先進医療―特定機能病院として～

－がん５年生存率 全国トップ

Ⅱ がん診療の拠点化　～都道府県がん診療連携拠点病院　司令塔として～

－※がん治療カバー率ＵＰ（大阪府内）

・成人病Ｃ　　8.6% → 9.5%

・府域がん診療拠点病院 76.3% → 80.0%

※ カバー率：府域のがん患者のうち治療した患者の割合

Ⅲ 患者にやさしい医療の提供

－患者満足度のＵＰ

・患者満足度調査における病院満足度のＵＰ

＜階層構成イメージ＞

１ 建替えの必要性

○施設・設備の老朽化、狭隘化の解消、耐震性能の確保のため早期の建替えによる整備が必要。

○早期建替えにより、がんの基幹病院としての機能強化を図る。

２ 新センターの果たすべき役割

○難治性がんを中心とする高度先進的ながん医療の充実

・放射線療法、化学療法等を活用した集学的な診療機能の強化　など

○医療の進歩、患者の高齢化に対応した全人的医療の推進

・緩和医療、リハビリテーション等の充実による患者QOLの向上　など

○新しい診断・治療法の開発

・治験・臨床研究、創薬研究の推進体制の充実　など

○人材育成・技術支援機能の強化による府域のがん医療水準の均てん化

・教育研修センターの拡充、チーム医療の強化　など

○がん対策の立案・評価、府医療施策への提言、情報提供機能の充実

○がん患者や家族に対する支援機能の強化

・療養環境の整備、がん情報の提供・ネットワークの構築　など

○患者アメニティの充実

４ 機能の強化イメージ

＜施　設＞＜医療機器＞・外来化学療法室の増加（20床→40床程度）・リニアックの増加（２台→５台程度）・手術室の増室（10室→12室程度）・ＣＴ・ＭＲＩの増加・ＩＣＵの増床（６床→８床程度）・最先端医療機器(粒子線治療機器等) の導入検討・個室率の増加（30%程度→50%程度）

５　整備スケジュール

項目・内容平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度実施方針の公表入札公告民間事業者との契約締結各種協議、設計、施工期間竣工・引越し開院

■病院機構全体単位：億円■成人病センター単位：億円区分第2期第3期累計第4期累計区分第2期第3期累計第4期累計H23H24H25H26H27H28～H32H33～H37H23H24H25H26H27H28～H32H33～H37資金収支　8.4 7.85.610.72.3▲2.18.1資金収支2.33.04.02.42.1▲2.47.6うち成人病Ｃ整備費償還額（法人負担分）1.01.156.245.6うち整備費償還額（法人負担分）1.01.156.245.6※第3期に想定される土地売却収入は除く。

長期収支推計