平成28年度　第６回建設事業評価審議会議事概要

日　　時　平成28年11月18日（金）　14時30分～17時

場　　所　大阪赤十字会館４階401会議室

出席委員　村上会長・碓田委員・恩地委員・藤原委員・松島委員・水谷委員（６名）

議　　題　（１）審議対象事業について

（２）意見具申（素案）について

（３）その他

【議事概要】（◆会長、事務局等の説明等、○委員の発言、⇒部局等の応答）

◆［会長］

前回の審議会では、公園事業１件及び道路・街路事業４件の審議を行った。

本日は、担当部局から道路事業１件に対する追加の説明を受け審議を行い、その後、意見具申（素案）の審議を行いたい。

それでは、配付資料の確認を事務局からお願いする。

◆［事務局］

資料１　　：　追加説明資料（第５回審議会での審議実施事業（道路事業））

資料２　　：　意見具申（素案）

資料３－１：　再評価（再々評価）審議案件の概要及び事務局確認内容

資料３－２：　事前評価審議案件の概要及び事務局確認内容

参考資料　：　平成27年度意見具申（平成28年1月19日）

（１）審議対象事業について

◆［会長］

それでは「主要地方道茨木亀岡線西河原西交差点改良事業」の審議に入る。

前回の審議では、①交差点需要率と速度との相関性、②事業の完成予想図、③維持管理費の内訳及び④用地費についてご意見やご質問があったので、ご説明をお願いする。

◆［都市整備部道路整備課］

資料１「追加説明資料」に基づいて説明。

①・交通量と速度による相関性は、４ページ左上の図のQVカーブと言われる関係で、一般的には、交通量の増大に伴い速度は減少し、混雑すると交通量と速度はともに減少する。

・QVカーブは「ある区間の線」で算出されるが、交差点需要率は「点」であるため、QVカーブを用いて交差点需要率の説明をすることはできない。また、交差点需要率と速度の相関性を示した実測による研究や文献等については確認できなかった。

・交通量を５％ずつ変化させた場合の交差点需要率の推移を確認したところ、「同じ交差点で同じ信号現示の場合」という条件のもとでは、交差点需要率と交通量は、４ページ右上の図のように正比例となる。

・本事業は交差点改良事業であることから、費用便益の分析手法が確立されていないため、今回は、平成24年現地調査のデータを利用し、「交差点内を通過する直進車両の走行時間」について、簡易ではあるが走行時間短縮便益（整備効果）を算出した。

※直進の走行時間短縮便益　立体交差：約2.7億円／年、平面改良：約0.5億円／年

（算出条件）

・H24現地交通量調査（AM7:00～PM7:00）を基準とし、H32予測を算出。

・時間短縮は、府道（南北方向）直線車線のみ算出。

・時間価値原単位は、すべて普通車で算出。

・夜間、休日、災害等による通行止め、冬期の交通状況は、考慮しない。

・算式： 便益（円/年）=短縮時間（分）×交通量（台/日）×時間価値原単位（円/分・台）×365（日）

事業費は、立体交差が約13億円、平面交差点改良が約7千万円であり、大きな差があるが、走行時間短縮便益の差は年間約2.2億円あるため、立体交差により整備した方が供用後５年程度で便益が上回ることとなり、以降も大きく便益を得ることが想定される。

②立体交差の完成予想図は６ページから８ページのとおり。

③維持管理費の内訳は10ページのとおり。

④［事務局］

建設事業評価においては、今後必要となる費用のみを対象として評価するものであるため、本件事業のように、既に事業用地を取得しており別事業で評価しているものについては、用地に係る費用は事業費に含めない。なお、今回の立体交差に必要となる事業用地は、元々道路であった部分と過去の道路拡幅事業の際に買収済みの用地であるが、事業の経緯も含め、所管事業課よりご説明させていただく。

［都市整備部道路整備課］

交差点より北側は、昭和以前から元々道路であった部分を使用するため、買収のための費用は要していない。

交差点より南側は、平成元年から事業を実施している都市計画道路茨木寝屋川線整備事業と併せて用地を買収しており、平成15年度に再評価案件として立体交差に係る用地費を含んでご審議いただいている。

なお、参考ではあるが、南側の区間について概算の用地費を算出すると約４億円となる。（事業に必要な面積約1,100㎡に、平成4年実績の１㎡当たり単価約38万円を掛けて算出）。ちなみに、現在の土地単価で算出すると、１㎡当たりの単価は買収当時より下落して約11万円であり、用地費は約1億２千万円となる。

○　便益の計算に誤りがないか確認したいため、短縮時間は何分であるのか説明願いたい。

⇒［都市整備部道路整備課］

立体交差の南行が13,290分・台、北行が5,271分・台で、合計12時間で18,561分・台である。

○　立体交差ができることで、１台当たりどれくらい短縮するのか。

⇒［都市整備部道路整備課］

約４分である。

○　立体交差で整備した場合の走行時間短縮便益は約2.7億円であるが、社会的割引率を考慮すると、完成後50年間の便益はどれくらいになるのか。他の道路事業と比較してそれほど差異がないのか併せて説明願いたい。

⇒［都市整備部道路整備課］

完成後50年間の便益は、単純価値で約135億円であり、現在価値化すると約50億円である。他の道路事業の事例としては、今年度ご審議いただいている主要地方道大阪和泉泉南線（都市計画道路大阪岸和田南海線）道路改良事業は約257億円、都市計画道路大阪岸和田南海線（上町工区）街路事業は約209億円である。

○　感覚的にはそれほどおかしい数字ではないと思う。

○　交差点需要率と交通量の関係は、概ね正比例となることを基礎としているとの説明であったが、別の理由によりこの基礎が崩れることはないのか。

⇒［都市整備部道路整備課］

同じ交差点での同じ構造による計算では、信号現示を変えない限り、正比例は崩れることはない。

◆［会長］

他にご意見やご質問等はあるか。

特に無いようなので、本件について、対応方針（原案）どおり、「事業実施」としてよいか。

○　異議なし。

◆［会長］

それでは、本件は「事業実施」とさせていただく。

（２）意見具申（素案）について

◆［会長］

まず、「１ はじめに」、「２審議対象の基準」、「３ 審議結果」（１）再（再々）評価のうち、「①泉佐野丘陵緑地整備事業」について、事務局から読み上げていただきたい。

◆［事務局］

（該当箇所の読み上げ）

◆［会長］

ご意見、ご質問はないか。

○　文章の最初に「本事業は」を入れてはどうか。

⇒［事務局］

本事業については入れさせていただくが、他の事業についてはそれぞれ判断させていただく。

○　１ページの27～28行目に「中地区を」及び「東・西地区で」を入れて、「平成26年度に中地区を部分供用したことにより公園として一定の効果が発現しているが、今後も東・西地区で事業を継続し・・・」としてはどうか。

⇒［事務局］

承知した。

○　全体供用時と部分供用時における需要量（想定利用者数）についても時間をかけて審議をしたため、記載したほうがいいのではないか。

⇒［事務局］

承知した。

◆［会長］

次に、「②主要地方道茨木摂津線（大岩工区）道路改良事業」について、事務局から読み上げていただきたい。

◆［事務局］

（該当箇所の読み上げ）

◆［会長］

ご意見、ご質問はないか。

○　２ページの13～14行目の残りの1.3㎞区間の記載内容について、工事費が23億円残っているにもかかわらず、平成30年度までに本当に完成するのかということについて記載してはどうか。

⇒［事務局］

承知した。

○　２ページの18行目の「橋梁」の前に「主な構造物である」を入れるべきである。

⇒［事務局］

承知した。

◆［会長］

次に、「③一般国道170号・高槻東道路道路改良事業」について、事務局から読み上げていただきたい。

◆［事務局］

（該当箇所の読み上げ）

◆［会長］

ご意見、ご質問はないか。

○　時間軸があったほうがわかりやすいので、本事業の完成時期を入れてはどうか。交通量について、平成17年度や平成22年度と記載しているため、わかりにくい。

⇒［事務局］

完成時期については、意見具申後半の審議概要に記載しているので、これまでは意見具申の本文には記載していない。全ての事業について記載するかはご審議いただきたいが、事業により必要な場合は記載してもよい。また、「平成17年度」や「平成22年度」はB/Cを算出する前提のものであり、本事業特有のものではない。

○　ここで記載している年次を見ても意味がわからないというご指摘だと思うので、「平成17年度」や「平成22年度」と記載せずに、「直近のデータでは交通量は減少しているが、費用便益費（B/C） に影響はないのか説明を求めた。これに対し、最新のデータを用いても費用便益費（B/C）が1.0を下回ることはなく・・・」としてはどうか。

⇒［事務局］

承知した。

○　やはり、完成予定時期は入れるべきである。

⇒［事務局］

承知した。

◆［会長］

次に、「④一般国道371号（石仏バイパス）道路改良事業」について、事務局から読み上げていただきたい。

◆［事務局］

（該当箇所の読み上げ）

◆［会長］

ご意見、ご質問はないか。

○　２ページの41行目に、「平成４年に事業採択されて現在に至るが」または「再々評価であるが」を入れてはどうか。

⇒［事務局］

承知した。

○　３ページの２～３行目に「平成29年内に供用を予定しており」とあるが、意見具申が出る時期によっては、予定ではなく実際に供用している可能性もあるのではないか。

⇒［都市整備部道路整備課］

平成29年内に供用を予定しているが、意見具申が出る平成28年12月～29年１月には供用していない。

○　３ページの５行目の「予定通り事業を完了させたいと考えている」を「完成見込みである」にしてはどうか。

○　完成予定時期が平成30年代半ばであるのに「見込み」ではおかしい。半ばであるのであれば、そのままにせざるを得ないのではないか。

⇒［都市整備部道路整備課］

平成29年内に完成見込みであるのは第２工区であり、第３工区は平成30年代半ばである。

◆［会長］

完成予定時期を確定できないのか。

⇒［都市整備部道路整備課］

長い距離のトンネル事業であり、国費の予算状況により完成時期が前後する。

◆［会長］

次に、「⑤都市計画道路寝屋川大東線街路事業・延焼遮断帯整備促進事業」について、事務局から読み上げていただきたい。

◆［事務局］

（該当箇所の読み上げ）

◆［会長］

ご意見、ご質問はないか。

○　３ページの10行目「・・・強化を図る。また、・・・」と記載しているが、「強化を図り、かつ・・・」としてはどうか。

⇒［事務局］

これまでは、先生方に文章を短くするように言われていたため短く区切っている。事業名の順番に合わせて事業内容を記載しているが、文章の順番を入れ替える等により修正する。

○　用地買収の進捗状況について、この事業の厳しさを入れることはできないのか。

⇒［事務局］

承知した。

○　３ページの11行目の「築年数の」を「建築時期が」に修正すべきである。

⇒［事務局］

承知した。

◆［会長］

次に、（２）事前評価のうち、「①都市計画道路八尾富田林線（八尾藤井寺工区）街路事業」について、事務局から読み上げていただきたい。

◆［事務局］

（該当箇所の読み上げ）

◆［会長］

ご意見、ご質問はないか。

○　本事業箇所の場所がわかりにくいため、４ページ11行目の最初に、「八尾空港に隣接する」と入れてはどうか。

⇒［事務局］

承知した。

◆［会長］

次に、「②都市計画道路大阪岸和田南海線（上町工区）街路事業」について、事務局から読み上げていただきたい。

◆［事務局］

（該当箇所の読み上げ）

◆［会長］

ご意見、ご質問はないか。

○　４ページの31行目に「整備後は広域緊急交通路として位置付け」とあるが、公安委員会と協議のうえ、府が位置付けるということであったか。

⇒［都市整備部道路整備課］

そのとおり。現道が既に広域緊急交通路として位置付けられており、バイパス道路である本事業についても、目途が立った時点で位置付けることになる。

○　そういうことであれば、このままでよい。

◆［会長］

次に、「③主要地方道大阪和泉泉南線（都市計画道路大阪岸和田南海線）道路改良事業」について、事務局から読み上げていただきたい。

◆［事務局］

（該当箇所の読み上げ）

◆［会長］

ご意見、ご質問はないか。

○　５ページの13行目に、現在、主要渋滞箇所となっている交差点の渋滞が解消することについても、記載したほうがいいのではないか。

⇒［事務局］

承知した。

○　５ページの16行目の「２車線の道路ばかりであるが」を「全て２車線の道路であるが」に修正したほうがよい。

⇒［事務局］

承知した。

○　５ページの12行目の「ないのか。また、併せて」は繋がりが悪いため、修正したほうがよい。

⇒［事務局］

承知した。

◆［会長］

「④主要地方道茨木亀岡線西河原西交差点改良事業」については、先ほど個別審議が終了した案件であるため、次回の意見具申（案）で審議する。

次に、「４　結び」について、事務局から読み上げていただきたい。

◆［事務局］

（該当箇所の読み上げ）

◆［会長］

ご意見、ご質問はないか。

○　６ページの３行目に「警察や学校の施設整備事業等を内部評価とされた・・・」とあるが、これはどのようなことを意味しているのか。

⇒［事務局］

審議対象事業を見直す等により、重点的に審議をすべきという先生方のご意見を踏まえ、今年度より本審議会にて審議していただく事業を変更しているため、６ページの２～３行目に見直した内容を記載した。

○　では、審議対象から外れたということを追記してはどうか。

⇒［事務局］

承知した。

○　４ページの４行目の「重点的に審議をすることができたが、より効率的・・・」を「審議対象事業について、重点的に審議をすることができた。他方、より効率的・・・」としてはどうか。

⇒［事務局］

承知した。

○　審議対象基準について、根拠を入れることはできないのか。

⇒［事務局］

「大阪府建設事業評価実施要綱」で評価の対象を定めているが、運用については内規である。

○　事業そのものの意見を先に記載し、後ろに審議会のあり方を記載した方がいいと思うので、１文目と２文目の順番を入れ替えてはどうか。

⇒［事務局］

承知した。

○　審議対象の絞り込みについては、前年度の意見具申に記載しているのか。

⇒［事務局］

意見具申には記載していないが、先生方のご意見を受け、審議案件の見直しを行った。全体を俯瞰してご意見をいただけるようであれば、「結び」に反映させたい。

○　６ページの10行目に「インフラの長寿命化に向けた維持管理等の予防保全対策」とあるが、わかりにくい。

⇒［事務局］

通常の維持管理とは別で、予防措置により長寿命化を図るとういことである。

○　この内容について、この審議会で議論した記憶がないがいかがか。

◆［会長］

これは、社会基盤施設のストックマネジメントとして、地方自治体でよく言われていることであるが、この文章がなくても今年度の審議の総括にはなる。

⇒［事務局］

この内容について、ご議論されていないということだが、本日の維持管理についてのご審議の中で、このような内容についてご議論いただくかと予想して記載させていただいた。不要だということであれば、削除させていただく。

◆［会長］

先ほどの案件では、維持管理費の内訳のところでライフサイクルコストについて説明をされていた。それを踏まえて記載したものだと思うが、あまり議論が深まらなかった。

来年度の事業に向けて、具体的なものを付け加えてもよい。

○　事業目的とその後の効果の対応があまりとれていないことや、長期にわたっている事業が予定通り完成するのかということについては必ず聞かれていたので、着実に進められたいということを加えてはどうか。

⇒［事務局］

承知した。

◆［会長］

他に意見が無ければ、事務局で修正案を作成していただき、次回の審議会で確認するということでよいか。

○　異議なし。

◆［会長］

それでは、本日予定していた審議に関しては以上をもって終了する。

以上