大阪府監査委員告示第３号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定により、大阪府知事から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定により当該通知に係る事項を次のとおり公表する。

平成24年２月14日

大阪府監査委員　磯部　　洋

同　　　　　　　赤木　明夫

同　　　　　　　中野　雅司

同　　　　　　　清水　涼子

同　　　　　　　和田　秋夫

１　委員意見に対する措置

（建設ＣＡＬＳシステム導入による投資効果について）

| 監査対象機関名 | 大阪府都市整備部（事業管理室）、７土木事務所、３流域下水道事務所、西大阪治水事務所、寝屋川水系改修工営所、安威川ダム建設事務所、箕面整備事務所 |  |
| --- | --- | --- |
| 監査実施年月日 | 平成22年10月４日から同年12月22日まで |  |
| 監査の結果 |  | 措置の状況 |
| 建設ＣＡＬＳシステムの導入に伴う開発・維持費用は、平成19年度までの累計で約20億円を費やしており、平成20年度からの全面運用後も毎年２億円強の支出が見込まれているが、当システムの各事務所等における利用状況を調査したところ、全ての機能が当初期待されたほど活用されているわけではない。このような状況に鑑み、以下の点について検討されたい。 (１) 当システムの利用により業務の効率化が可能と考えられるが十分に活用されていない機能については、活用を促進するための施策を講じられたい。具体的には、 ・ 業務の効率化が可能と考える機能（例えば、「発注図書連携機能」など）を活用していない事務所等に対しては、その原因について実態調査した上で、各事務所等での積極的な活用を促すための研修等を実施されたい。 ・ 当システムへの情報の蓄積が進んでいないために十分に活用しきれていない機能（例えば、地図データ上で府民からの要望苦情等を一元管理し、情報を共有することができる機能など）については、府の施設や設備あるいは府民からの要望苦情といった様々な情報の中から、府として蓄積すべき情報を選定し、当システムへ計画的に登録することにより情報の一元的管理、共有化を推進されたい。（ただし、システムへの情報登録による便益がコストを確実に上回ることが検証できる場合に限る。） (２) 当システムの利用によりかえって業務が非効率化するおそれのある機能（例えば、様式の変更が頻繁でシステムに適時に反映できない機能や、メールやエクセルなどの当システム以外のツールで代替する方が効率的な機能）については、業務の効率化とコスト削減を実現するために、より効率的な手法を検討し、今後のメンテナンス等を中止することを検討されたい。（ただし、メールやエクセルなどの当システム以外のツールを利用することにより、業務上の処理誤りが増加するおそれがあると認められる場合を除く。） (３) 当システムのような多額の投資においては、府民への説明責任を果たすためにも、投資額に見合った導入効果が実現されたかどうかに関する事後的な検証を定期的に実施し、検証結果を今後のシステム運用及び新規投資の意思決定に活用されたい。具体的には、 ・ 投資の意思決定時に見込んだコスト削減効果が実現されたかどうかについての事後的な検証を実施されたい。 ・ 当システムのユーザー側における利用実態を調査し、当初期待されたとおりにシステムが活用されているかどうかについての検証を実施されたい。 |  | （活用促進に向けた取組み） 監査実施以降、事務所での利用状況、ニーズ等の把握のためにヒアリング調査を行いました。結果、機能が十分周知されていない、活用方法がわからないなどの声が多かったことから、研修に当たっては、業務で活用する事例を示しながら、便利さや効果を体感するように内容を見直しました。そのうえで、広く利活用を促す研修と要望苦情等業務に直結する機能の研修を、重点的に実施しました。 今後とも、逐次利用者のニーズを把握したうえで、活用促進に向けた研修等を引き続き実施していきます。 研修実績（平成23年１月～８月） ・全研修出席者：963名 要望苦情・パトロール・基礎研修計320名 ・アクセス回数（平成23年度平均） 要望苦情1,252回/月（22年度平均839回/月） パトロール1,013回/月(22年度平均686回/月） なお、ボトルネックとなっていた各職員の端末機の性能について、平成22年度末までに古い端末機が更新された結果、システムの処理速度が向上しており、活用促進につながっています。 |

（駐車場使用料の滞納対策について）

| 監査対象機関名 | 住宅まちづくり部（住宅経営室） |  |
| --- | --- | --- |
| 監査実施年月日 | 平成22年６月17日から同年７月30日まで |  |
| 監査の結果 |  | 措置の状況 |
| 府営住宅駐車場使用料の滞納時の取扱いについては、滞納発生から強制解約を行うまでの期間が概ね５カ月から８カ月であり、預かっている保証金が３カ月分であることから、強制解約後に約２カ月分から５カ月分の滞納債権が残ることとなる。 また、強制解約後の督促は１度しか実施されておらず、回収余地のある債権については回収努力が不足している。さらに、未回収債権については、不納欠損処理基準を有していないため、何ら処理が行われていない。なお、平成22年６月30日現在における滞納債権は、170百万円となっており、そのうち解約者に係る債権は68百万円となっている。 駐車場使用料を完納している使用者との公平性の観点から、使用料の滞納発生額抑制と回収率向上の両面からより効率的な対策を検討するとともに、回収不能と判断される債権については新公会計制度の導入にあわせて、不納欠損処理を行う等の処理を検討されたい。 |  | 指摘を受け、再度滞納債権を精査したところ、解約者に係る滞納債権の額は58百万円でした。 この滞納債権について、実務を委託している住宅供給公社に「保証金の徴収額」と「強制解約する期間」のあり方と、強制解約後の督促継続の有効性について、問題提起し、今後の対処法について検討をするとともに、不納欠損処理については、回収不能と判断される債権について新公会計制度の導入にあわせて不納欠損引当金を計上し、滞納債権管理を効率的に行います。 |

２　指摘事項に対する措置

（行政財産使用料の徴収事務について）

| 監査対象機関名 | 政策企画部（空港戦略室） |  |
| --- | --- | --- |
| 監査実施年月日 | 平成23年６月28日から同年８月３日まで |  |
| 監査の結果 |  | 措置の状況 |
| 行政財産使用許可に係る使用料の徴収事務において、納期限を使用開始の日以降に設定したため、使用開始の日前までに使用料が納付されていないものがあった。 |  | 会計事務についての基礎基本を根拠法令に従って再履修し、間違いを犯しやすい留意点の再確認と職員個々の会計事務に対する意識及び知識の向上を図るため、９月26日に会計局から講師の派遣を受け、管理職を含め全職員に受講を義務付けた会計事務研修を実施しました。 また、事務改善として、大阪府行政財産使用料条例等の関係法令を遵守し、同様の事象が発生しないよう、複数の職員によるチェックを全グループにおいて徹底するなど、再発防止に努めます。 |

（社会保険料預り金の滞留について）

| 監査対象機関名 | 総務部（税務室税政課） |  |
| --- | --- | --- |
| 監査実施年月日 | 平成23年６月21日から同年８月５日まで |  |
| 監査の結果 |  | 措置の状況 |
| 社会保険料の本人負担分の預り金について、適切に処理を行っていなかったために、歳入歳出外現金に滞留しているものがあった。 |  | 指摘後直ちに、過年度収入（現年度の雑入）として調定を行い、歳入歳出外現金から公金振替による払出し処理を行いました。 |

（光熱水費等経費等の徴収について）

| 監査対象機関名 | 障がい者交流促進センター |  |
| --- | --- | --- |
| 監査実施年月日 | 平成22年11月16日から同年12月17日まで |  |
| 監査の結果 |  | 措置の状況 |
| 大阪府立障がい者交流促進センターにおいては、社会福祉法人大阪府肢体不自由者協会に対して、障がい児等療育支援事業実施のために行政財産の使用許可を行っているが、施設の使用に伴う光熱水費等経費が伺い定めにより免除されていた。また、物品の貸付けに係る手続を怠っているものがあった。 |  | （光熱水費等経費の徴収について） 光熱水費等経費につきましては、委託契約書仕様書において別途協定書を締結することとし、当該協定に基づき実費を請求しました。 今後は、このようなことがないよう適正な事務の執行に努めます。 （物品貸付に係る手続について） 措置報告済み |

（決裁遅延について）

| 監査対象機関名 | 府民文化部（私学・大学課） |  |
| --- | --- | --- |
| 監査実施年月日 | 平成23年７月11日から同年８月26日まで |  |
| 監査の結果 |  | 措置の状況 |
| 物品購入の経費支出手続において、納品までに経費支出伺の起案及び決裁がなされていない事案があった。昨年度においても同様の指摘をしたにもかかわらず、十分な改善が見られない。今後はこのようなことのないよう必要な措置を講じられたい。 |  | 物品購入の経費支出手続については、計画的に行えるよう、定期的に購入する物品の発注予定リストを作成し、複数名によるチェックを徹底することとしました。 また、単発で購入する物品については、システム上の経費支出手続（決裁）を確認のうえ、物品発注等することを所属職員に徹底するとともに、小口基金の活用など効率的な事務処理を図ることとしました。 今後、このようなことのないよう、適正な会計事務の執行に努めます。 |

（委託料の精算及び検査・確認について）

| 監査対象機関名 | 福祉部（障がい福祉室） |  |
| --- | --- | --- |
| 監査実施年月日 | 平成23年６月13日から同年７月29日まで |  |
| 監査の結果 |  | 措置の状況 |
| 委託契約の経費支出手続において、検査調書に別表として一覧表が添付され、複数の事業が一括で記載されており、検査調書が個別に作成されていないものがあった。 また、これらの契約のうち、一つの委託事業者に複数の概算払の事業を委託しているものについて、委託事業者から提出された概算払の精算書には、複数の事業に係る人件費等の支出費目が一括で記載されており、事業ごとの経費の内訳が不明確となっていた。 さらに、検査調書には、これらの委託契約の履行確認に当たって、概算払の精算内容の確認が債務金額の確定の書類（証拠書類等）に基づいて行われたのかといった検査の状況や、検査書類、検査方法などが個別・具体的に記載されていないため、検査員がどのような調査をしたのか事後的・客観的に確認できない状態となっていた。 |  | 一つの委託事業者に複数の事業を委託しているものについて、委託事業ごとに支出状況が明確になるよう、精算書の様式を見直します。併せて、記載内容の根拠資料を示させ、確認を行うようにします。 また、検査調書につきましては、委託契約事業者ごとに作成し、検査の状況や検査書類、検査方法などを個別具体的に記載するようにします。 今後は、このようなことがないよう適正な事務の執行に努めます。 |

（決裁遅延について）

| 監査対象機関名 | 吹田子ども家庭センター |  |
| --- | --- | --- |
| 監査実施年月日 | 平成23年２月８日 |  |
| 監査の結果 |  | 措置の状況 |
| 経費支出手続において、業務実施期間の始期までに経費支出伺の起案・決裁が行われていないものがあった。 |  | 所内会議にて、会計事務担当者に対し、地方自治法、大阪府財務規則等の関係法令を踏まえて事務処理を行うことなど、改めて経費支出事務に関する留意点について周知徹底を行いました。 今後は、会計事務に係る研修会への積極的な参加を図るとともに、経費支出手続において、関係法令を順守し、業務実施に当たって十分な準備期間を設けるなど適正な会計処理に努めます。 |

（委託契約の支出事務手続きについて）

| 監査対象機関名 | 健康医療部（保健医療室健康づくり課） |  |
| --- | --- | --- |
| 監査実施年月日 | 平成23年６月17日から同年７月27日まで |  |
| 監査の結果 |  | 措置の状況 |
| 業務委託契約について、委託事業の終了後に履行確認が適切に行われておらず、また、概算払いにより支出したにもかかわらず、精算が行われていないものがあった。 |  | 本件については、平成23年６月24日に行政文書管理システムにより精算処理（概算額と同額精算）を行いました。 再発防止のため、担当者及び決裁関与者が、改めて契約事務に係る関係法令等の再確認を行うとともに、他の職員に対しても本件についての周知徹底を行いました。今後このようなことのないよう、適正な会計事務処理に努めます。 |

（業務委託の検査に関する不適切な事例について）

| 監査対象機関名 | 都市整備部港湾局 |  |
| --- | --- | --- |
| 監査実施年月日 | 平成23年７月11日から同年８月５日まで |  |
| 監査の結果 |  | 措置の状況 |
| 港湾局が委託した業務において、委託先が提出した業務報告書によれば契約書で定められた通りに業務を実施していないと考えられるにもかかわらず、検査に合格したとして支出が行われている事例があった。 |  | 本件については、仕様書や業務報告書の様式が契約の趣旨を的確に反映していなかったことから、今後の契約においては、仕様書及び関係書類に業務の内容を明確に記載し、かつ、業務報告書の様式を改善し、併せてチェックリストを作成して契約時や検査時に確認を徹底することにより再発防止に取り組みます。 |

（業務委託の検査調書作成に関する不適切な事例について）

| 監査対象機関名 | 都市整備部港湾局 |  |
| --- | --- | --- |
| 監査実施年月日 | 平成23年７月11日から同年８月５日まで |  |
| 監査の結果 |  | 措置の状況 |
| 工事又は業務委託契約においては、契約が適正に履行されたことを検査し、検査後、原則として直ちに検査調書を作成しなければならない。しかしながら、港湾局が委託した業務において、以下のとおり検査調書の作成に関する不適切な事例があった。 (１) 検査調書を作成しているものの、大阪府財務規則で記載が必須とされている「検査内容」を記載していない事例 (２) 検査調書を作成しているものの、「検査内容」の記載が「契約書及び仕様書等に記載された業務の履行の完了を確認」という定型文のみで具体性を欠く事例 |  | 検査調書における記載不備を防ぐため、チェックリストを作成しました。 今後はこのチェックリストを活用し、検査時に確認を徹底することにより再発防止に取り組みます。 |

（業務委託契約書の記載事項の不備について）

| 監査対象機関名 | 都市整備部港湾局 |  |
| --- | --- | --- |
| 監査実施年月日 | 平成23年７月11日から同年８月５日まで |  |
| 監査の結果 |  | 措置の状況 |
| 港湾局が委託した清掃業務等の業務委託契約書において、以下のとおり業務対象範囲や業務を実施すべき日などを明確に定義できていない事例があった。 (１) 業務対象範囲を示す別紙図面が契約書冊子に綴られていない事例 (２) 契約書に添付した別紙図面における業務対象範囲の記載に誤りがある事例 (３) 業務を実施すべき日を明確に定義できていない事例 |  | 業務対象範囲や業務実施日など業務内容を明確にするため、チェックリストを作成しました。 今後はこのチェックリストを活用し、契約時に確認を徹底することにより再発防止に取り組みます。 |

（管外旅費の支給事務について）

| 監査対象機関名 | 府民文化部（私学・大学課） |  |
| --- | --- | --- |
| 監査実施年月日 | 平成23年７月11日から同年８月26日まで |  |
| 監査の結果 |  | 措置の状況 |
| 管外旅費支給事務について確認したところ、昨年度の監査で注意喚起したにもかかわらず、精算の起案を怠っているものや遅れて行われているものがあった。 |  | 管外旅費の精算の起案については、旅行者本人からの精算報告に漏れや遅延がないよう、全職員に周知徹底を図るとともに、あらかじめ管理簿を作成し、事務処理の執行管理体制を強化しました。 また、庶務事務担当者への非常勤作業員によるサポートを行うことにより、複数人でのチェックをより強化することとしました。 今後、このようなことのないよう、適正な事務執行に努めます。 |

（管外旅費の支給事務について）

| 監査対象機関名 | 府民文化部（都市魅力創造局文化課） |  |
| --- | --- | --- |
| 監査実施年月日 | 平成23年７月11日から同年８月26日まで |  |
| 監査の結果 |  | 措置の状況 |
| 管外旅費の支給事務において、往路は新幹線を利用できたにもかかわらず、誤って往復航空機を利用する経路で支出したため、旅費が過払いとなっているとともに、航空賃の支払いを証明するに足る資料の添付のないものがあった。 |  | 過払いとなった管外旅費については、戻入処理を行い、平成23年10月４日付けで返納されたことを確認しました。 また、航空賃を含む旅費の支出については、支出命令伺に支払いを証明するに足る資料の添付が必要となっている旨、改めて所属内に周知徹底しました。 今後、このようなことのないよう十分留意し、旅費支給事務の適正な執行に努めます。 |

（通勤手当の支給事務について）

| 監査対象機関名 | 商工労働部（雇用推進室労政課） |  |
| --- | --- | --- |
| 監査実施年月日 | 平成23年６月14日から同年８月24日まで |  |
| 監査の結果 |  | 措置の状況 |
| 通勤手当の支給事務について、病気休暇等により勤務実態がない期間があったにもかかわらず、戻入処理が行われなかったため、過払いとなっているものがあった。 |  | 過払いとなった通勤手当については、速やかに戻入処理を行い、平成23年6月24日付で返納されたことを確認しました。 今後は、職員の勤務実態や各種申請手続の把握を徹底し、関係規則及び通知に従い、適正な事務執行に努めます。 |

（通勤手当の認定事務の誤りについて）

| 監査対象機関名 | 都市整備部（交通道路室） |  |
| --- | --- | --- |
| 監査実施年月日 | 平成23年６月21日から同年８月５日まで |  |
| 監査の結果 |  | 措置の状況 |
| 通勤手当の認定事務において、最寄り駅の選択を誤ったため、同手当が過払いとなっているものがあった。 |  | 本件については、平成23年７月支給分から適正な通勤経路に是正しました。 今後、最寄り駅を選択する際、最も経済的かつ合理的な経路を確認の上、認定するよう努めます。 |

（通勤手当の事後確認の手続について）

| 監査対象機関名 | 都市整備部（都市整備総務課、事業管理室、公園課） |  |
| --- | --- | --- |
| 監査実施年月日 | 平成23年６月21日から同年８月５日まで |  |
| 監査の結果 |  | 措置の状況 |
| 都市整備総務課、事業管理室及び公園課における通勤の実情に関する事後確認において、乗車区間が記載されていないＩＣカード定期券を使用している職員から使用履歴の提出を受けていない事例があり、実際の乗車区間を確認していなかった。 なお、都市整備総務課及び事業管理室において、各職員の定期券等の現物を所属長が閲覧するのみであり、所属長が何を閲覧したのかの記録が残っていないことから、今後は事後確認が適切に行われたかどうかを客観的に確認できるような方法を検討されたい。 |  | （乗車区間が記載されていないＩＣカード定期券使用職員の通勤認定区間の事後確認について） 乗車区間が記載されていないＩＣカード定期券を使用している職員については、乗車区間の確認できる使用履歴を提出させる形で、改めて通勤認定区間の実態調査を行い、通勤の実態が適正であったことを確認しました（調査期間：平成23年7月19日～平成23年7月23日）。 （事後確認が適切に行われたかどうかの客観的確認について） 通勤の実情に関する事後確認に当たっては、所属長の事後確認が適切に行われたかどうかを客観的に確認できるよう、定期券・回数券については現物の写しを、ICカードについては使用履歴の写しを確認記録として残すこととしました。 今後も、事後確認の実施状況が客観的に確認できるよう適正に対応していくよう努めます。 |

（普通財産の無償貸付について）

| 監査対象機関名 | 総務部（財産活用課） |  |
| --- | --- | --- |
| 監査実施年月日 | 平成23年６月21日から同年８月５日まで |  |
| 監査の結果 |  | 措置の状況 |
| 普通財産の無償貸付であって平成22年度末に契約更改となったものについて、貸付料の減免の根拠が不明瞭であるのに、従前どおり５カ年の長期の無償貸付で契約更改していたものがあった。 |  | 淀川右岸水防事務組合との間で現在締結中の無償貸付契約期間を５年間から平成23年度の１年間に変更しました。なお、平成24年度からは有償貸付契約に変更します。 |

（財産の不適切な管理について）

| 監査対象機関名 | 中央子ども家庭センター |  |
| --- | --- | --- |
| 監査実施年月日 | 平成22年12月７日から平成23年１月21日まで |  |
| 監査の結果 |  | 措置の状況 |
| 行政財産の使用手続を調査したところ、行政財産の使用に関する手続がなされていないものや、行政財産の使用料徴収に係る手続を怠っているもの、光熱水費の負担を求めていないものがあるなど、財産の管理に不適切なものがあった。 |  | 行政財産の使用に関する手続については、財産活用課と協議を行い、平成23年度から、大阪府公有財産規則（昭和43年大阪府規則第30号）及び「委託契約に基づいて使用する室等に関する行政財産使用許可の取扱いについて（通知）」(平成23年3月22日付け財活第2557号)に基づき、障がい児等療育支援事業の委託契約書に使用箇所、面積、利用条件及び使用料の取扱いについて詳細に記載し、利用状況を明らかにすることで、同規則第25条の許可をし、許可書の交付を行ったものとみなしました。 また、光熱水費につきましては、別途、委託先の社会福祉法人との間で協定書を締結し、実費を請求いたしました。 今後、財産管理事務の執行に当たっては、このようなことのないよう適正な事務の執行に努めます。 |

（財産の不適切な管理について）

| 監査対象機関名 | 吹田子ども家庭センター |  |
| --- | --- | --- |
| 監査実施年月日 | 平成22年２月８日 |  |
| 監査の結果 |  | 措置の状況 |
| 行政財産の使用手続を調査したところ、行政財産の使用に関する手続がなされていないものや、行政財産の使用料徴収に係る手続を怠っているもの、光熱水費の負担を求めていないものがあるなど、財産の管理に不適切なものがあった。 |  | 行政財産の使用に関する手続については、財産活用課と協議を行い、平成23年度から、大阪府公有財産規則（昭和43年大阪府規則第30号）及び「委託契約に基づいて使用する室等に関する行政財産使用許可の取扱いについて（通知）」(平成23年3月22日付け財活第2557号)に基づき、障がい児等療育支援事業の委託契約書に使用箇所、面積、利用条件及び使用料の取扱いについて詳細に記載し、利用状況を明らかにすることで、同規則第25条の許可をし、許可書の交付を行ったものとみなしました。 また、光熱水費につきましては、別途、委託先の社会福祉法人との間で協定書を締結し、実費を請求いたしました。 今後、財産管理事務の執行に当たっては、このようなことのないよう適正な事務の執行に努めます。 |

（財産の不適切な管理について）

| 監査対象機関名 | 岸和田子ども家庭センター |  |
| --- | --- | --- |
| 監査実施年月日 | 平成22年11月１日から同年12月28日まで |  |
| 監査の結果 |  | 措置の状況 |
| 行政財産の使用手続を調査したところ、行政財産の使用に関する手続がなされていないものや、行政財産の使用料徴収に係る手続を怠っているもの、光熱水費の負担を求めていないものがあるなど、財産の管理に不適切なものがあった。 |  | 行政財産の使用に関する手続については、財産活用課と協議を行い、平成23年度から、大阪府公有財産規則（昭和43年大阪府規則第30号）及び「委託契約に基づいて使用する室等に関する行政財産使用許可の取扱いについて（通知）」(平成23年3月22日付け財活第2557号)に基づき、障がい児等療育支援事業の委託契約書に使用箇所、面積、利用条件及び使用料の取扱いについて詳細に記載し、利用状況を明らかにすることで、同規則第25条の許可をし、許可書の交付を行ったものとみなしました。 また、光熱水費につきましては、別途、委託先の社会福祉法人との間で協定書を締結し、実費を請求いたしました。 今後、財産管理事務の執行に当たっては、このようなことのないよう適正な事務の執行に努めます。 |

（財産及び物品の不適切な管理について）

| 監査対象機関名 | 池田子ども家庭センター |  |
| --- | --- | --- |
| 監査実施年月日 | 平成22年11月16日 |  |
| 監査の結果 |  | 措置の状況 |
| 行政財産の使用手続を調査したところ、行政財産の使用及び物品の貸与に関する手続がなされていないものや、行政財産及び物品の使用料徴収に係る手続を怠っているもの、光熱水費の負担を求めていないものがあるなど、財産及び物品の管理に不適切なものがあった。 |  | 行政財産の使用に関する手続については、財産活用課と協議を行い、平成23年度から、大阪府公有財産規則（昭和43年大阪府規則第30号）及び「委託契約に基づいて使用する室等に関する行政財産使用許可の取扱いについて（通知）」(平成23年3月22日付け財活第2557号)に基づき、障がい児等療育支援事業の委託契約書に使用箇所、面積、利用条件及び使用料の取扱いについて詳細に記載し、利用状況を明らかにすることで、同規則第25条の許可をし、許可書の交付を行ったものとみなしました。 また、光熱水費につきましては、別途、委託先の社会福祉法人との間で協定書を締結し、実費を請求いたしました。 さらに、物品につきましても財務規則及び同規則の運用通知に基づき、当該法人と貸付契約を締結いたしました。 今後、財産管理事務の執行に当たっては、このようなことのないよう適正な事務の執行に努めます。 |

（財産及び物品の不適切な管理について）

| 監査対象機関名 | 東大阪子ども家庭センター |  |
| --- | --- | --- |
| 監査実施年月日 | 平成23年１月18日 |  |
| 監査の結果 |  | 措置の状況 |
| 行政財産の使用手続を調査したところ、行政財産の使用及び物品の貸与に関する手続がなされていないものや、行政財産及び物品の使用料徴収に係る手続を怠っているもの、光熱水費の負担を求めていないものがあるなど、財産及び物品の管理に不適切なものがあった。 |  | 行政財産の使用に関する手続については、財産活用課と協議を行い、平成23年度から、大阪府公有財産規則（昭和43年大阪府規則第30号）及び「委託契約に基づいて使用する室等に関する行政財産使用許可の取扱いについて（通知）」(平成23年3月22日付け財活第2557号)に基づき、障がい児等療育支援事業の委託契約書に使用箇所、面積、利用条件及び使用料の取扱いについて詳細に記載し、利用状況を明らかにすることで、同規則第25条の許可をし、許可書の交付を行ったものとみなしました。 また、光熱水費につきましては、別途、委託先の社会福祉法人との間で協定書を締結し、実費を請求いたしました。 さらに、物品につきましても財務規則及び同規則の運用通知に基づき、当該法人と貸付契約を締結いたしました。 今後、財産管理事務の執行に当たっては、このようなことのないよう適正な事務の執行に努めます。 |

（財産及び物品の不適切な管理について）

| 監査対象機関名 | 富田林子ども家庭センター |  |
| --- | --- | --- |
| 監査実施年月日 | 平成22年11月１日から同年12月28日まで |  |
| 監査の結果 |  | 措置の状況 |
| 行政財産の使用手続を調査したところ、行政財産の使用及び物品の貸与に関する手続がなされていないものや、行政財産及び物品の使用料徴収に係る手続を怠っているもの、光熱水費の負担を求めていないものがあるなど、財産及び物品の管理に不適切なものがあった。 |  | 行政財産の使用に関する手続については、財産活用課と協議を行い、平成23年度から、大阪府公有財産規則（昭和43年大阪府規則第30号）及び「委託契約に基づいて使用する室等に関する行政財産使用許可の取扱いについて（通知）」(平成23年3月22日付け財活第2557号)に基づき、障がい児等療育支援事業の委託契約書に使用箇所、面積、利用条件及び使用料の取扱いについて詳細に記載し、利用状況を明らかにすることで、同規則第25条の許可をし、許可書の交付を行ったものとみなしました。 また、光熱水費につきましては、別途、委託先の社会福祉法人との間で協定書を締結し、実費を請求いたしました。 さらに、物品につきましても財務規則及び同規則の運用通知に基づき、当該法人と貸付契約を締結いたしました。 今後、財産管理事務の執行に当たっては、このようなことのないよう適正な事務の執行に努めます。 |

３　指示事項に対する措置

（契約金額の検証手続について）

| 監査対象機関名 | 総務部（庁舎管理課） |  |
| --- | --- | --- |
| 監査実施年月日 | 平成23年６月21日から同年８月５日まで |  |
| 監査の結果 |  | 措置の状況 |
| エレベータ設備保守契約に係る契約金額の追加について、客観的な検証手続が実施されていないため、見積金額の妥当性を確認することができない。先方から入手した見積書については、業務毎の詳細な内訳明細を要求し、保守点検業務毎の価格の妥当性を検証するなど、契約金額の検証手続きを精緻化すべきである。 また、エレベータ保守点検業務は、現在契約している４社の契約金額を比較考量した検証も含めて、十分に検証手続きを実施するよう検討されたい。 |  | 咲洲庁舎エレベータ設備保守点検委託業務については、「参加意思確認方式」により公募した結果、建設時に設置されたメーカー（４社：Ａ社、Ｂ社、Ｃ社、Ｄ社）と契約したものです。 契約予定金額については、業務積算基準に基づき適正に設定しているところですが、特にＢ社の当該追加分に係るエスカレータは、42メートルという長さを有する他に類を見ないものであることから、業務毎の内訳明細を取り寄せ、客観的な検証を行いました。この検証結果から、契約金額が妥当であると判断しました。 また、４社の契約金額を比較考量するため、Ｂ社だけでなくＡ社、Ｃ社、Ｄ社の業務毎の内訳明細を取り寄せ、Ｂ社の契約金額の妥当性について検証した結果、他社との比較から、Ｂ社の保守点検費用が妥当であると判断しました。 今後とも咲洲庁舎の昇降機等は超高層ビルでの特殊な設備であることを考慮し、このような検証を実施することとします。 |

（非常勤職員の公募制について）

| 監査対象機関名 | 総務部（財政課） |  |
| --- | --- | --- |
| 監査実施年月日 | 平成23年６月21日から同年８月５日まで |  |
| 監査の結果 |  | 措置の状況 |
| 非常勤職員の採用手続について確認したところ、公募による応募者を不合格としたうえで公募によらない採用していた。これについて、決裁等を閲覧した限りでは、公募によらず採用した者に係る面接記録等の書類は確認できなかった。 非常勤職員は公募制による採用が原則であることから、その方法によらない場合には、適切な採用手続を担保し、不採用とされた者との公平性の観点からは、同じ採点基準で採点したうえで採用を決定する等、客観的な採用の根拠もしくは判断基準等を示すべきである。 |  | 今後、非常勤職員の新規雇用については、原則公募としている趣旨を十分踏まえ、雇用事務にあたります。 また、例外的に非公募による雇用を行う場合にあっても、(1) その理由を雇用伺の決裁において明確にするとともに、(2) 対象者には公募時と同様の面接を実施の上、同一の判定基準で評定票を作成し、雇用の判断を行います。 |

（債権回収・整理計画について）

| 監査対象機関名 | 総務部（税務室税政課） |  |
| --- | --- | --- |
| 監査実施年月日 | 平成23年６月21日から同年８月５日まで |  |
| 監査の結果 |  | 措置の状況 |
| 現在、債権回収・整理計画上の回収対象債権には、徴収猶予や破産手続中など個別に回収可能性を検討すべきものが含まれている。府民にわかりやすく説明する観点から、債権の実情に応じた記載方法について検討されたい。 |  | 大阪府の債権は、府民の貴重な財産であり基本的に回収すべきものです。このため、徴収猶予や破産手続中のものなど回収の方向性が未確定なものについては、基本的に回収可能債権に分類しています。 これらの債権は、回収の可能性が確定次第、10月末の進捗状況及び５月末の目標達成状況において、順次計画に反映を行うこととしています。 今回の指示事項を踏まえ、府民に計画の状況をよりわかりやすく説明を行うため、これらの債権が含まれていることについては、平成24年度当初計画より備考欄に記載するようにします。 |

（債権回収・整理計画について）

| 監査対象機関名 | 総務部（契約局総務委託物品課・建設工事課） |  |
| --- | --- | --- |
| 監査実施年月日 | 平成23年６月21日から同年８月５日まで |  |
| 監査の結果 |  | 措置の状況 |
| 平成22年度の債権回収・整理計画について、回収対象債権に整理対象債権とすべきものが含まれているにもかかわらず、すべて回収対象債権とし、その目標回収率を100％としていた。 大阪府の新公会計制度においては、債権回収・整理計画の債権分類に基づき、引当金の算定がされることから、正確な債権分類ができるよう留意が必要である。計画策定時点において、十分な調査を行って債権の状況を正確に把握し、回収対象債権と整理対象債権を明確に区分し、目標回収額を適正に設定されたい。 |  | 平成22年６月１日現在の計画では、債権額29,104千円の100％を回収目標としていましたが、平成23年６月１日現在の計画改訂時に整理対象債権と回収対象債権を下記のとおり明確に区分しました。 目標額 目標率 整理対象債権（建設工事） 15,267千円 15,267千円 100％ 回収対象債権（建設工事） 1,904千円 0千円 0％ 回収対象債権（委託物品） 282千円 141千円 50％ 計 17,453千円 15,408千円 88.3％ ※ 回収対象債権（建設工事）については、会社更生法に基づく更生認可された案件であり、弁済開始が平成25年度からとなっているため、平成23年度の計画では目標額0千円、目標率0％としている。. また、その後不納欠損処理を進め、平成23年10月１日現在では債権額は、７件3,281千円まで縮減しています。今後も十分な調査を行って債権の状況を正確に把握し適正な債権回収に努めます。 |

（検査手続に係る内部統制について）

| 監査対象機関名 | 総務部（契約局建設工事課） |  |
| --- | --- | --- |
| 監査実施年月日 | 平成23年６月21日から同年８月５日まで |  |
| 監査の結果 |  | 措置の状況 |
| 工事検査の際のチェックリストは保存されておらず、また、検査後の不具合が生じた際の経緯がわかる書類は残されていない。内部統制上、検査員が実施した検査の結果であるチェックリストは検査調書として保管し、また、引渡し後の不具合により、請負業者と協議するような場合には、正確性を期すため書面を作成するなど、適切な検査が実施されているかの証跡を残すよう改めるべきである。 |  | 平成18年９月29日に大阪府財務規則が改正され、同規則第69条第４項で定めている検査調書の様式（様式第36号）が「検査内容の欄には、後日、どのような検査をしたか確認できるよう（略）チェックリスト等を用いて検査をした場合は、これらを添付すること」と改正されました。しかし財務規則改正の趣旨が局内において徹底されず、平成16年３月30日付け財政課長通知によって、チェックリストは任意の個人的な資料であり、添付は必要でないとする従前の運用を継続していたところであります。今回の指摘を受け、平成23年10月１日に大阪府総務部契約局建設工事検査要領を改正し、検査記録書（チェックリスト）の様式を定め、同日より検査において、検査調書の一部として復命させることとしました（５年間保存）。 なお、指定検査についても、周知・研修期間を踏まえ、平成23年11月１日から同様の取扱いを実施することとしています。 |