意見

大阪府地域整備事業会計は、りんくうタウン事業、阪南スカイタウン事業、堺・泉北事業、二色の浜事業、千里ニュータウン事業、泉北ニュータウン事業の６事業からなっており、公有水面の埋め立てによる土地造成事業及び丘陵地を開発する宅地造成事業を行っている。

大阪府まちづくり促進事業会計は、既存の地域整備事業により整備された産業用地の定期借地方式による貸付事業を行っている。

これらの会計は、いずれも地方公営企業法の財務規定等を適用し、地方公営企業会計として運営している。

なお、平成17年度末に企業局が廃止されたことに伴い、平成18年度からは、住宅まちづくり部タウン推進室が所管することとなった。

平成18年度末における土地の処分状況は、千里ニュータウンや堺・泉北事業などの概成事業ではほぼ100％、りんくうタウンでは82.6％、阪南スカイタウンでは74.7％の契約率となっている。

りんくうタウンでは、平成15年４月から定期借地方式を本格的に導入したこともあって、全体の契約率は82.6％となり、定期借地方式導入以降着実に企業立地が進展しているものの、商業業務用地の契約率は69.4％にとどまっており、一層の企業誘致を進める必要がある。

一方、阪南スカイタウンについては、全体の契約率は74.7％となっているものの、住宅用地の契約率は67.6％、産業用地の契約率は46.2％にとどまっており、今後より一層の土地処分を進める必要がある。

経営状況は、平成16年度に708億円、平成17年度に303億円、平成18年度には191億円の起債の償還を行い、そのピークは過ぎたものの、なお企業債残高が1,283億4,300万円あり、平成19年度以降も毎年100億円を超える償還を控えるなど、依然として厳しい状況にある。

今後、両会計は、一般会計の負担を増加させることのないよう、企業誘致を積極的に進め、土地処分の一層の促進に努めていく必要がある。

このような状況を踏まえ､次の点に取り組まれたい。

１　りんくうタウンでの立地・分譲促進について

りんくうタウンにおいては、企業立地を促進するため、定期借地方式の本格導入や各種の立地優遇措置が講じられ、契約率は、平成14年度末44.0％、平成15年度末60.5％、平成16年度末68.4％、平成17年度末72.3％、平成18年度末82.6％と着実に進展してきたが、今後も、これらの制度を活用して、まちの早期熟成に努められたい。また、分譲促進についても積極的に対応されたい。

２　阪南スカイタウンでの立地・分譲促進について

阪南スカイタウンにおいては、地価動向を踏まえた競争力ある価格設定やＰＲの強化などによる分譲の取組みがなされ、住宅用地の契約率は、平成17年度末61.4％から平成18年度末67.6％となったが、今後もハウスメーカー等民間事業者への卸売りの一層の推進などにより、早期分譲に努められたい。

また、産業用地についても定期借地方式等の制度を活用して、企業立地の促進に努められたい。