# 経営の状況

## １　事業の概要

大阪府地域整備事業会計は、下記の６事業からなっており、公有水面の埋め立てによる土地造成事業、丘陵地を開発する宅地造成事業を行っている。

まちづくり促進事業会計は、既存の地域整備事業により整備された産業用地を定期借地方式による貸付け等を行う事業を実施することとし、地方公営企業法の財務規定等の適用を受け、平成15年４月１日に設置されたものである。

| 事 業 名 | 事 業 目 的 | 事業期間・規模 |
| --- | --- | --- |
| 南大阪湾岸整備事業 (りんくうタウン事業) | 空港機能の支援、補完と地域の環境改善を図り、あわせて地域の振興を図る。 | S61～H37 造成面積:318ha |
| 阪南丘陵整備事業 (阪南スカイタウン事業) | 阪南市の土砂採取跡地において、住宅地と産業、文化施設による複合的なまちづくりを進める。 | S61～H25 開発面積:171ha |
| 堺・泉北臨海整備事業 (堺・泉北事業) | 堺・泉北臨海工業用地を造成し、その立地条件に適合する産業を計画的に配置する。 | S32～S47 竣工面積:1,704ha |
| 阪南臨海整備事業 (二色の浜事業) | 貝塚市二色の浜地区に工場移転用地、住宅用地、港湾用地、海浜緑地等を造成する。 | S51～H13 造成面積:252ha |
| 千里丘陵整備事業 (千里ニュータウン事業) | 吹田、豊中市における居住環境の良好な住宅地区を開発する。 | S35～S44 開発面積:1,160ha |
| 泉北丘陵整備事業 (泉北ニュータウン事業) | 堺、和泉市における居住環境の良好な住宅地区を開発する。 | S40～S57 開発面積:1,557ha |

### (1)　分譲等による土地処分の状況

当年度の土地の処分（分譲及び事業用定期借地）面積は、17.2ha（前年度比20.3%増）であり、分譲収入及び地域整備事業会計からまちづくり促進事業会計への有償移管による収入（以下、｢会計間移管収入｣という。）は364億8,400万円（前年度比37.7％増）であった。

土地処分実績

|  | １7年度末 未処分面積 | 18年度 |  | １8年度末 未処分面積 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 処分面積 (分譲･事業用定期借地) | 分譲等収入 （会計間移管収入を含む） |  |  |
| りんくうタウン | ｈa 35.7 | ｈa 13.6 | 百万円 33,750 | ｈa 22.4 | 面積、収入には、一般会計対応分（公園用地7.2ha 5,000百万円）は含まない。 18年度末未処分面積は、代物弁済により取得した0.3haを増加させている。 |
| 阪南スカイタウン | 28.2 | 2.4 | 701 | 25.8 |  |
| 堺・泉北 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |  |
| 二色の浜 | 1.9 | 0.0 | 0 | 1.9 |  |
| 千里ニュータウン | 2.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18年度末未処分面積は、地元市への引継ぎにより2.3haを減少させている。 |
| 泉北ニュータウン | 3.5 | 1.1 | 2,033 | 2.4 |  |
| 計 | 71.6 | 17.2 | 36,484 | 52.5 |  |

注：りんくうタウン、阪南スカイタウンは可処分地面積(有償処分予定面積)の内の未処分面積
堺・泉北、二色の浜、千里、泉北は引継ぎ用地等を含んだ保有残面積。
分譲収入額は、当年度中の調定額。数値は四捨五入しているため、合計と内訳が一致しないことがある。

#### (ア)　土地の処分面積は、全体で17.2haでその内訳は、分譲によるもの4.8ha、事業用定期借地によるもの12.3haとなっている。

土地処分の状況

|  | 14年度 | 15年度 | 16年度 |  |  | 17年度 |  |  | 18年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 分譲 | 定借 | 計 | 分譲 | 定借 | 計 | 分譲 | 定借 | 計 |
|  | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha |
| りんくうタウン | 0.3 | 21.4 | 1.8 | 8.3 | 10.1 | 1.6 | 5.1 | 6.7 | 1.3 | 12.3 | 13.6 |
| 阪南スカイタウン | 12.8 | 5.9 | 3.3 | 0.3 | 3.6 | 3.3 | 0.8 | 4.1 | 2.4 | 0.0 | 2.4 |
| 堺・泉北 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | 0.4 | － | 0.4 | 0.0 | － | 0.0 |
| 二色の浜 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 17.8 | 17.8 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 千里ニュータウン | 0.3 | 0.0 | 0.2 | － | 0.2 | 1.6 | － | 1.6 | 0.0 | － | 0.0 |
| 泉北ニュータウン | 2.0 | 3.1 | 1.1 | － | 1.1 | 0.7 | － | 0.7 | 1.1 | － | 1.1 |
| 計 | 15.7 | *37.5 | 6.4 | 26.3 | 32.6 | 8.4 | 5.9 | 14.3 | 4.8 | 12.3 | 17.2 |

注：＊のうち28.5haは、事業用定期借地分である。

数値は四捨五入しているため、合計と内訳が一致しないことがある。

【土地処分実績の推移】

#### (イ)　当年度の分譲収入及び会計間移管収入は、364億8,400万円（前年度比137.7％増）で、その内訳は、分譲収入が34億1,000万円（前年度比63.8％減）、地域整備事業会計からまちづくり促進事業会計への会計間の売買である会計間移管収入が330億7,400万円（前年度比457.0％増）となっている。

#### なお、りんくうタウンにおける公園用地の一般会計への売却収入50億円を含めると、414億8,400万円である。

土地処分による収入の状況

|  | 14年度 | 15年度 | 16年度 |  |  | 17年度 |  |  | 18年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 分譲 | 会計間移管 | 計 | 分譲 | 会計間移管 | 計 | 分譲 | 会計間移管 | 計 |
| りんくうタウン | 百万円 354 | 百万円 32,878 | 百万円 1,674 | 百万円 18,871 | 百万円 20,545 | 百万円 980 | 百万円 5,409 | 百万円 6,389 | 百万円 676 | 百万円 33,074 | 百万円 33,750 |
| 阪南スカイタウン | 933 | 820 | 747 | 183 | 930 | 1,327 | 529 | 1,857 | 701 | 0 | 701 |
| 堺・泉北 | 183 | 0 | 0 | － | 0 | 155 | － | 155 | 0 | － | 0 |
| 二色の浜 | 0 | 3,779 | 0 | 9,427 | 9,427 | 359 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 |
| 千里ニュータウン | 544 | 0 | 277 | － | 277 | 5,597 | － | 5,597 | 0 | － | 0 |
| 泉北ニュータウン | 2,381 | 2,353 | 1,575 | － | 1,575 | 991 | － | 991 | 2,033 | － | 2,033 |
| 計 | 4,395 | 39,831 | 4,272 | 28,481 | 32,753 | 9,409 | 5,938 | 15,347 | 3,410 | 33,074 | 36,484 |

注：収入額は、当年度中の調定額をいう。
りんくうタウンの収入額には、一般会計対応額（道路、公園用地売却収入）は含まない。
数値は四捨五入しているため、合計と内訳が一致しないことがある。

【分譲収入、会計間移管収入】

#### (ウ)　平成18年度末における未処分面積は、全体で52.2haあり、そのうちりんくうタウン（22.1ha）と阪南スカイタウン（25.8ha）で91.7%を占めている。

未処分面積の状況

注：りんくうタウン、阪南スカイタウンの計画面積は、可処分面積(有償処分予定面積)である。

りんくうタウンの可処分面積には、公共施設用地は含まない。

## ２　決算概要

### (1)　経営成績

地域整備事業会計及びまちづくり促進事業会計の当年度の経営成績については、以下のとおりである。

##### 〔地域整備事業会計〕

地域整備事業会計の損益計算書に基づく当年度の収益及び費用は、堺・泉北事業、二色の浜事業、千里ニュータウン事業及び泉北ニュータウン事業に係るもので、その内容は、次表のとおりである。

当年度の収益32億9,300万円に対し、費用は７億4,000万円となっており、純利益は25億5,300万円となっている。

損　益　計　算　書

注：数値は四捨五入しているため、合計と内訳が一致しないことがある。

【損益状況】

#### ア　営業収益は、土地及び附帯施設売却収益20億3,300万円で、泉北ニュータウン内の業務施設用地の売却収入である。

#### イ　営業外収益は、2億1,900万円で、その内訳は受取利息及び配当金１億8,200万円、雑収益3,700万円である。雑収益の主なものは、国有資産等所在市町村交付金立替払分の収入2,800万円、消費税及び地方消費税の還付加算金800万円などである。

#### ウ　特別利益は、過年度損益修正益10億4,100万円で、堺・泉北地区、千里丘陵地区及び土砂事業の事業精算時に造成原価に算入した将来の未執行事業費として計上した原価見返勘定について、今後、執行の見込みがないことから取り崩しを行ったものである。

#### エ　営業費用は、７億4,000万円で、その内訳は土地及び附帯施設売却原価５億3,400万円、一般管理費２億600万円である。

###### (ア)　土地及び附帯施設売却原価は、泉北ニュータウンにおいて売却した土地の原価相当額を計上したものである。

###### (イ)　一般管理費の主なものは、人件費１億1,500万円、国有資産等所在市町村交付金3,000万円などである。

##### 〔まちづくり促進事業会計〕

まちづくり促進事業会計の損益計算書に基づく当年度の収益及び費用は、収益15億4,600万円に対し、費用は９億5,600万円となっており、純利益は５億9,000万円となっている。

損　益　計　算　書

注：数値は四捨五入しているため、合計と内訳が一致しないことがある。

#### ア　営業収益は、土地貸付収益９億6,600万円で、定期借地方式による産業用地の賃貸料収入である。その内訳は、りんくうタウン７億1,900万円、阪南スカイタウン1,500万円、二色の浜２億3,200万円である。

#### イ　営業外収益は、6億1,900万円で、その内訳は受取利息1,000万円、他会計補助金５億7,000万円である。他会計補助金は、一般会計からの政策補助金で、主なものは優遇措置による貸付料の減額に対する補助５億4,000万円である。

#### ウ　営業費用は、一般管理費３億3,700万円で、その主なものは、国有資産等所在市町村交付金２億9,300万円、人件費3,000万円及び不動産鑑定料800万円等である。

#### エ　営業外費用は、６億1,900万円で、その内訳は支払利息及び企業債取扱諸費５億7,400万円、繰延勘定償却4,500万円である。

### (2)　財政状態

地域整備事業会計及びまちづくり促進事業会計の貸借対照表に基づく資産、負債及び資本の状況は、次のとおりである。

##### 〔地域整備事業会計〕

貸　借　対　照　表

注：数値は四捨五入しているため、合計と内訳が一致しないことがある。

#### ア　固定資産について

当年度における固定資産の増減及び減価償却の状況は、次のとおりである。

| 区分 | １8年度当初 価 額 (A) | 当年度増減額 |  |  | 減価償却累計額 |  | 17年度末 償却未済額 (A+B-C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 増加額 | 減少額 | 差引増減額 (B) | 当年度 増減額 | 累計 (C) |  |
| 有形固定資産 | 百万円 542 | 百万円 270 | 百万円 0 | 百万円 270 | 百万円 24 | 百万円 129 | 百万円 683 |
| 投 資 | 31,954 | 0 | 0 | 0 | － | － | 31,954 |
| 計 | 32,496 | 270 | 0 | 270 | 24 | 129 | 32,637 |

注：数値は四捨五入しているため、合計と内訳が一致しないことがある。

###### (ア)　有形固定資産６億8,300万円は、泉北ニュータウン事業等に係る建物である。

###### (イ)　投資は、319億5,400万円で、その内訳は出資金92億1,200万円、長期貸付金227億4,300万円である。

###### 出資金の主なものは、財団法人大阪府漁業振興基金20億円、財団法人大阪府タウン管理財団34億900万円、りんくう国際物流株式会社11億2,500万円、大阪府都市開発株式会社５億8,000万円である。

###### 長期貸付金の主なものは、関西国際空港関連事業特別会計131億6,600万円、箕面北部丘陵事業特別会計60億3,000万円などである。

#### イ　造成資産について

###### (ア)　完成造成資産は、千里ニュータウン、泉北ニュータウン及び二色の浜に係る完成土地を計上したもので、減少額５億3,400万円は、千里ニュータウン及び泉北ニュータウンにおける分譲等による減である。

###### (イ)　未成造成資産は、りんくうタウン事業及び阪南スカイタウン事業に要した事業費を計上したものであり、増加額60億5,700万円の主なものは、りんくうタウン事業に係る附帯工事費（19億4,500万円）、阪南スカイタウン事業に係る造成及び附帯工事費（７億400万円）並びに建設利息（22億7,600万円）等の関連経費である。

#### ウ　流動資産について

###### (ア)　有価証券は、貸付債権信託受益権証券である。

###### (イ)　その他流動資産は、未収金の対価として受け入れた土地である。

###### (ウ)　過去５年間の現金預金残高（各年度末現在）は、下表のとおりである。

【現金預金の状況】

#### エ　固定負債について

- 造成資産売却前受金は、りんくうタウン及び阪南スカイタウンにおける土地売却代金を計上したものであり、当年度の増加額は、りんくうタウンで385億7,900万円、阪南スカイタウンで７億100万円である。

- その他固定負債は、りんくうタウン共同溝移管代金等及び阪南スカイタウン小・中学校施設譲渡代金である。

#### オ　流動負債について

###### (ア)　原価見返勘定は、事業精算時に造成原価に算入した将来の未執行事業費を計上したもので、当年度の減少額10億4,100万円は、堺・泉北地区、千里丘陵地区及び土砂事業の原価見返勘定について、今後、執行の見込みがないことから取崩しを行ったものである。

###### (イ)　未払金は、当年度末におけるりんくうタウン事業及び阪南スカイタウン事業の工事費並びにその他経費の未払金である。

###### (ウ)　その他流動負債は、阪南スカイタウンにおける宅地の定期借地保証金等で、当年度の減少額6,100万円は、借地権者への売却に伴う返還分である。

#### カ　資本金について

###### (ア)　自己資本金の増加額11億7,000万円は、地方公営企業法施行令第25条第１項の規定により、企業債の償還に当たり減債積立金を使用して償還した金額の相当額を自己資本金に組入れたものである。

###### (イ)　企業債は、発行により47億円増加したが、大阪府公債等の元金償還により188億7,400万円減少しており、全体として141億7,400万円の減となっている。

【企業債未償還残高の推移】

#### キ　剰余金について

###### 資本剰余金は、国庫補助金及び一般会計補助金である。

- 利益積立金増加額233億3,000万円は、平成17年度の未処分利益剰余金を、当年度において利益積立金に積み立てたことによるものである。

##### 〔まちづくり促進事業会計〕

貸　借　対　照　表

注：数値は四捨五入しているため、合計と内訳が一致しないことがある。

#### ア　固定資産について

固定資産は、定期借地方式による賃貸事業を行うために、地域整備事業会計から取得した産業用地で、その内訳は、次のとおりである。

|  | 移管面積（ha） | 移管金額（百万円） |
| --- | --- | --- |
| りんくうタウン | 50.0 | 89,877 |
| 阪南スカイタウン | 1.4 | 918 |
| 二色の浜 | 24.9 | 13,206 |
| 計 | 76.2 | 104,001 |

注：数値は四捨五入しているため、合計と内訳が一致しないことがある。

#### イ　流動資産について

その他流動資産の減少は、出納事務取扱契約に基づき、出納取扱金融機関等から受け入れた担保有価証券の返還等によるものである。

#### ウ　繰延勘定について

企業債発行差金は、企業債を債券方式により発行した場合に発生する額面価額と実際の収入額（発売価額）との差額で、当年度残高は、１億9,900万円である。

#### エ　流動負債について

その他流動負債17億6,200万円は、定期借地契約に係る預り保証金等である。

#### オ　資本金について

###### 企業債は、事業用地を取得するために発行したものであり、330億7,300万円増加した。

#### カ　剰余金について

減債積立金及び利益積立金の増加は平成17年度決算に基づく法定積立金である。

### (3)　資金収支状況

##### 〔地域整備事業会計〕

#### ア　運転資金の運用状況

資金収支では、運転資金が224億8,500万円増加した。その要因は、収益的収支で20億6,900万円、資本的収支で204億1,600万円の資金剰余が生じたことによるものである。

その主な内訳を見ると、収益的収支において経常利益15億1,300万円等の増により、20億6,900万円の資金剰余となった。

また、資本的収支において企業債償還金188億7,400万円、建設改良費68億1,300万円等により259億7,900万円の資金が減少したものの、土地売却代金395億7,200万円、企業債発行46億9,100万円等により463億9,600万円の資金が増加したため、204億1,600万円の資金剰余となった。

資　金　運　用　表

平成18年４月１日～平成19年３月31日

注：数値は四捨五入しているため、合計と内訳が一致しないことがある。

イ　運転資金の残高及び増減

流動資産は231億600万円増加したものの、一方で、流動負債（マイナスの運転資金）が増加したため、運転資金の増加は224億8,500万円となり、平成18年度末で運転資金残は714億5,900万円となっている。

なお、原価見返勘定は、残事業に要する費用を計上しているが、固定負債の性格を有するため、運転資金から除いた。

運転資金残高及び増減明細書

平成18年４月１日～平成19年３月31日

注：数値は四捨五入しているため、合計と内訳が一致しないことがある。
運転資金残高＝流動資産－流動負債

##### 〔まちづくり促進事業会計〕

#### ア　運転資金の運用状況

収益的収支において６億3,500万円の資金剰余が生じたが、資本的収支において建設改良費（用地費）8,500万円の資金不足となったため、運転資金は５億5,000万円の増となった。

資　金　運　用　表

（単位：百万円）

平成18年４月１日～平成19年３月31日

注：数値は四捨五入しているため、合計と内訳が一致しないことがある。

#### イ　運転資金の残高及び増減

流動資産37億6,100万円から定期借地に係る保証金などの流動負債17億6,200万円を差し引くと、平成18年度末の運転資金残は、19億9,900万円となっている。

運転資金残高及び増減明細書

平成18年４月１日～平成19年３月31日

（単位：百万円）

注：数値は四捨五入しているため、合計と内訳が一致しないことがある。
運転資金残高＝流動資産－流動負債