入札公告

次のとおり条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定により公告する。

入札参加者は、この「公告」のほか、「大阪府都市整備部条件付一般競争入札（工事・維持管理一体発注方式）共通入札説明書」（以下「共通入札説明書」と　いう。）及び「「大阪府都市整備部条件付一般競争入札（工事・維持管理一体発注方式）入札心得」（以下「入札心得」という。）の内容を遵守するとともに、契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札を行うこと。

令和２年９月２５日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府富田林土木事務所長　　美馬　一浩

記

１　発注の内容

| 発注年度 |  | 令和２年度 |
| --- | --- | --- |
| 案件名称 |  | １．狭山池ダム 電気設備更新工事（維持管理一体型） ２．狭山池ダム 電気設備点検整備業務 |
| 発注事務所 |  | 都市整備部 富田林土木事務所 |
| 受注希望工種 |  | 対象外 |
| 工事種別 |  | プラント電気通信設備工事 |
| 工事場所（履行場所） |  | 大阪狭山市岩室地内 外 |
| 工 期（履行期間） |  | １．工事：令和４年２月２５日まで ２．業務：令和４年４月１日から 令和２０年３月３１日まで |
| 工事概要（業務概要） |  | １．工事 ダム監視制御設備 一式 放流警報設備 一式 製作・据付・調整 一式 ２．業務 ダム管理設備点検整備 一式 |
| 最低制限価格制度／ 低入札価格調査制度 の採用 |  | １．工事：低入札価格調査制度（失格基準価格設定） ２．業務：なし |
| 予定価格、低入札価格調査基準価格及び失格基準価格の公表 |  | 予定価格＝４０１，５４５，０００円 １．工事内訳価格 予定価格＝２８７，１００，０００円 低入札価格調査基準価格＝２５８，６６１，０００円 失格基準価格＝２２０，３６４，０００円 ２．業務内訳価格 予定価格＝１１４，４４５，０００円 ※価格は全て消費税及び地方消費税相当額を除く |
| 支払い条件 | 前 払 金 | １．工事 契約金額の４０％ （１０万円未満切り捨て） ２．業務 対象外 |
|  | 中間前払金 | １．工事 契約金額の２０％ （１０万円未満切り捨て） ただし、部分払を選択した場合は、なし。 ２．業務 対象外 |
|  | 部 分 払 | １．工事 令和２年度 ２回 、令和３年度 ３回 ただし、中間前払金を選択した場合は、 令和２年度 １回 、 令和３年度 ０回 ２．業務 月締払い |
|  | 支払限度額割合 | １．工事 令和２年度 約３２％ 、 令和３年度 約６８％ ２．業務 令和４年度 約４％ 、令和５年度 約４％、令和６年度 約４％、令和７年度 約４％、 令和８年度 約４％、令和９年度 約10％、令和10年度 約14％、令和11年度 約５％、 令和12年度 約４％、令和13年度 約５％、令和14年度 約４％、令和15年度 約11％、 令和16年度 約４％、令和17年度 約14％、令和18年度 約４％、令和19年度 約５％ |
| 議会の議決（工事） |  | 対象外 |
| 業務不適合責任期間 |  | １．工事：２年 ２．業務：１年（契約書第23条の規定による検査により履行を確認された日を基準とする） |
| 必要な火災保険等 |  | １．工事：組立保険 ２．業務：無し |
| 建設リサイクル法 |  | １．工事：対象外 ２．業務：対象外 |
| 職員数の現況調査 |  | 対象 共通入札説明書 ２５ 参照 |
| 契約後ＶＥ |  | 対象外 |
| ４週８休工事 |  | ４週８休対象工事（発注者指定型） ※「４週８休工事」に取り組む際の必要経費の計上について 参照 http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/4423/00019231/4shu8kyukeihi.pdf |
| 発注方式 |  | 工事・維持管理一体発注方式 ※「工事・維持管理一体発注方式について」 参照 http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/4423/00358969/kouji-iji-ittai.pdf |

２　発注スケジュール等

| 入札説明書等交付 | 交付 | 令和２年９月２５日（金）から |
| --- | --- | --- |
| 予定価格等の公表 | 公表時期 |  |
| 入札説明書等に対する 質問及び回答 | 質問期間 | 令和２年９月２５日（金）午前１０時 から 同年１０月８日（木）午後４時まで |
|  | 提出方法 | 『入札説明書等に対する質問書』（別紙様式６－１）に質問事項を記載の上、電子メールにより送信する。 送信先 tondabayashidoboku-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp |
|  | 最終回答日 | 令和２年１０月９日（金） |
| 入札参加申込 | 申込期間 | 令和２年９月２５日（金）午前１０時 から 同年１０月９日（金）午後４時まで ※休日並びに１２時１５分から１３時までの間（以下「休日等」という。）を除く |
| 理由請求(参加資格無し) | 請求期限 | 『入札参加資格確認書（理由書）』に記載されています。 |
| 設計図書等の交付 | 交付期間 | 令和２年９月２５日（金）午前１０時 から 同年１１月５日（木）午後４時まで ※休日等を除く。 |
| 設計図書等に対する 質問及び回答 | 質問期間 | 令和２年１０月１４日（水）午前１０時 から 同年１０月２７日（火）午後４時まで |
|  | 提出方法 | 『設計図書等に対する質問書』（別紙様式６－２）に質問事項を記載の上、電子メールにより送信する。 送信先 tondabayashidoboku-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp |
|  | 最終回答日 | 令和２年１１月２日（月） |
| 入札 | 入札日時 | 令和２年１１月６日（金）午前１０時 |
|  | 入札場所 | 大阪府富田林土木事務所 入札室 所在地：〒584-0031 富田林市寿町２丁目６－１南河内府民センタービル内 |
| 入札結果の公表 | 公表時期 | 入札結果の公表は落札者決定後に行います。 ※電話などによる入札結果の問合せには一切お答えできません。 |
| 落札候補者の提出書類 | 提出期限 | 落札候補者のみ大阪府富田林事務所から落札候補者である旨の連絡を受けた日の翌々日午後５時まで（休日等を除く。） ※落札候補者については富田林事務所から連絡します。 |

※「休日」とは、大阪府の休日に関する条例（平成元年大阪府条例第２号）第２条第１項に規定する府の休日をいう。

| （「３．入札参加資格」に掲げる登録業種の２．業務「電気設備（種目コード005）」に登録がない場合） 令和元・２・３年度大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格登録者名簿への 新規又は追加の登録申請 | 申請期限 | 令和２年１０月２日（金）午後４時まで なお、添付書類は、同日午後４時までに必着とする。 |
| --- | --- | --- |
|  | 申請方法 | ア 資格審査に関する添付書類の提出場所及び問い合わせ先 〒540-8570 大阪市中央区大手前二丁目 大阪府総務部契約局建設工事課資格審査グループ （TEL(06)6944-6644） イ 申請の方法 (ｱ) システムにおいて、必要な事項を入力し、送信する。 (ｲ) 添付書類は、郵送又は持参する。 ウ その他 詳細は、システムの説明による。 |

３　入札参加資格

入札参加者は下記項目をすべて満たしていること。

| 共通入札説明書で 示す参加資格 |  | すべて満たしていること。 |
| --- | --- | --- |
| 登録業種 |  | １．工事：「電気通信工事」 ２．業務：「電気設備（種目コード005）」 |
| 参加可能 対象者等 | 単 体 | 以下の要件をすべて満たしていること １．工事 府内業者（建設業法上の主たる営業所の所在地が大阪府内にある者をいう。） ：入札参加資格「電気通信工事」の総合点数が７５０点以上のもの 府外業者（建設業法上の主たる営業所の所在地が大阪府外にある者をいう。） ：入札参加資格「電気通信工事」の総合点数が８５０点以上のもの ２．業務 令和元・２・３年度大阪府物品委託役務関係競争入札参加資格者名簿において 「電気設備（種目コード005）」に登録されている者であること |
|  | 業務分担により入札参加する者 | 以下の要件のいずれかを満たしていること １．工事 府内業者（建設業法上の主たる営業所の所在地が大阪府内にある者をいう。） ：入札参加資格「電気通信工事」の総合点数が７５０点以上のもの 府外業者（建設業法上の主たる営業所の所在地が大阪府外にある者をいう。） ：入札参加資格「電気通信工事」の総合点数が８５０点以上のもの ２．業務 令和元・２・３年度大阪府物品委託役務関係競争入札参加資格者名簿において 「電気設備（種目コード005）」に登録されている者であること ただし、業務分担により入札参加する者がそれぞれ担当する工事又は業務に応じた要件を満たすこと。 |
| 業務分担による入札参加条件 |  | 業務分担による入札参加にあたっては、次の（１）から（５）の条件をすべて満たすこと。 （１）建設工事を担当する企業と業務を担当する企業の二つの企業によるものとする。 （２）それぞれ単体企業とする。 （３）本案件の入札に単体企業として参加する者でないこと。 （４）本案件の入札に参加する、他の業務分担による入札参加者の構成員でないこと （５）建設工事を担当する企業は入札参加資格に示す工事に係る要件をすべて満たし、業務を担当する企業は入札参加資格に示す業務に係る要件をすべて満たしていること。 |
| 建設業法の業種 及び許可の種類 |  | １．工事 「電気通信工事」の「特定建設業」の許可を有していること。 ２．業務 設定なし |
| 配置技術者 （主任技術者・ 監理技術者） |  | １．工事 「電気通信工事」について、監理技術者資格者証を有する監理技術者を専任で配置できる者であること。ただし、工場製作を含む場合、工場製作のみで現場が稼働していない期間については、監理技術者の専任配置を要しない。 ※監理技術者、主任技術者の雇用条件 契約金額３千５百万円以上・・・入札参加申請時点において直接的な雇用関係を有しており、その雇用期間が３ヶ月以上であること。 契約金額３千５百万円未満・・・入札参加申請時点において直接的な雇用関係を有すること。 ２．業務 設定なし |
| 配置技術者 （システム 設計技術者） |  | １．工事 以下の要件をすべて満たしている者であること。 (1) システム設計技術者（※）を配置できる者であること。 （※）システム設計技術者とは、契約工期を通して、当該工事における機器単体及びプラントシステムの機能確保のためのシステム設計管理（※※）業務を行う責任者である。 （※※）システム設計管理とは、一連の機器がシステムとしての機能を適正に発揮するため、 設計図、設計計算、製作仕様、試運転等の確認及び個別装置の設計検証、性能検証等を行うことをいう。 (2) システム設計技術者は、社内の設計部門に所属する者であること。 (3) システム設計技術者は、「電気通信工事」について、建設業法第２６条に定める主任技術者となるために必要な要件を満たす者又は設計業務の実務経験を有する者（※）とする。 （※）設計業務の実務経験を有する者とは、大学、高等専門学校の指定学科卒業後では３年 以上、高等学校の指定学科卒業後では５年以上、その他は１０年以上の経験年数を有する者とする。 (4) システム設計技術者は、当該工事の現場代理人又は配置技術者（主任技術者・監理技術者）と兼任できないものとする。 ただし、工場製作を含む場合、工場製作のみで現場が稼働していない期間については、シス テム設計技術者は当該工事の現場代理人又は配置技術者（主任技術者・監理技術者）と兼任できる。 ※システム設計技術者の雇用条件 契約金額３千５百万円以上・・・入札参加申請時点において直接的な雇用関係を有しており、その雇用期間が３ヶ月以上であること。 契約金額３千５百万円未満・・・入札参加申請時点において直接的な雇用関係を有すること。 ２．業務 設定なし |
| 成績点 |  | １．工事 令和元年度（平成３１年度）中に完成検査を受けた都市整備部発注工事で、６４点以下の工事成績点を取得していない者であること。 ２．業務 設定なし |
| 施工実績等 |  | ＜単体企業で入札参加する場合＞ 以下の１．工事および２．業務に記載する要件を満たしている者であること。 １．工事 平成２２年４月１日から入札参加申請期限までに元請として完成・引渡しが完了した、河川法第３条に規定する河川管理施設のダム、同法第１７条に規定する兼用工作物のダム、特定多目的ダム法第２条に規定する多目的ダム、独立行政法人水資源機構法第２条に規定する特定施設又は土地改良法第２条に規定する土地改良施設における電気設備工事において、ダムコン（ダム管理用制御処理設備）の新規設置又は更新を含む施工実績を有する者であること。 ただし、コリンズ登録を行っている工事については、平成１７年４月１日から入札参加申請期限 までの間に完成、引渡しが完了しているものも有効とする。 なお、単体企業の施工実績に限る。 ２．業務 平成２２年４月１日から入札参加申込期限までに、入札参加者自らが施工したダムコン（ダム管理用制御処理設備）を含む電気設備の点検整備業務について締結した契約を誠実に履行し、完了した実績を有する者であること。 ＜業務分担により入札参加する場合＞ 建設工事を担当する企業が、上記１．工事に記載する要件を満たし、委託役務業務を担当する企業が、以下の業務にかかる要件を満たしている者であること。 平成２２年４月１日から入札参加申込期限までに、業務分担による建設工事を担当する者が施工 したダムコン（ダム管理用制御処理設備）を含む電気設備の点検整備業務について締結した契約を誠実に履行し、完了した実績を有する者であること。 |
| 経営事項審査の 審査基準日 |  | １．工事 「電気通信工事」について、建設業法第２７条の２３の規定による経営事項審査の審査基準日が 平成３０年１０月２９日以後の日であること。 ただし、入札参加申込書の提出時点において当該要件を満たさない者については、当該要件を満たす経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しを、落札候補者になった場合に限り、事後審査資料として提出すること。 ２．業務 設定なし |
| 社会保険 |  | 公告の日までに、雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）に基づく雇用保険、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険及び厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生 年金保険に事業主として加入していること。ただし、各保険について法令で適用が除外されている 場合を除く。 |
| 低入札価格調査における失格判定に関する事項 |  | 本入札の公告日を起算日として過去３ヶ月間に、都市整備部発注工事の一般競争入札に係る 低入札価格調査で失格判定（※）を受けていない者であること。 （※）大阪府総務部契約局低入札価格調査制度実施要綱（建設工事版）第８条第２項に規定する事前調査の実施による失格判定を含む。ただし、失格基準価格に係る失格判定を除く。 |

（注）表中、単体とは単体企業をいい、経常ＪＶとは経常建設共同企業体をいい、特定ＪＶとは特定建設工事共同企業

体をいい、組合とは官公需適格組合をいう。

【重　要】

監理技術者又は主任技術者は、公共性のある工作物に関する重要な工事には、工事現場ごとに専任の者を配置する必要があります。

（建設業法第２６条第３項）

この場合、特定建設業又は一般建設業の許可要件である、「経営業務の管理責任者」及び「営業所における専任技術者」の配置は

認められません。

【重要な工事とは、契約金額 ３，５００万円以上（建築一式工事の場合は、７，０００万円以上）の工事です。】

４　低入札価格調査の「失格」となる基準について（工事のみ）

| 失格となる判断基準 低入札価格調査において、下記事項に該当する場合は「失格」となります。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 事前調査について | ①一般管理費に、元請負者が見積もった工事原価の４％以上の金額が計上されていない。 |
|  | 形式審査について | ①低入札価格調査資料（添付資料含む）が、全て整っていない。 ②全次数の下請予定業者の見積書（添付資料含む）が、全て整っていない。 《注意事項：資料受付時に資料の確認を行わないので、欠落が無いよう十分確認すること。》 |
|  | 調査の協力について | ①ヒアリングに応じない。 ②調査時に、不誠実な言動がある。（回答済みの内容が変更される場合も含む。） |
|  | 設計数量、機器・材料の品質の確保について | ①設計図書で定める数量及び品質・規格を満足していない。 ②機器、材料について、設計仕様に適合した品質、規格を満足していない。 ③建設副産物の搬出予定地や処理体制等が設計仕様書等に合致していない。 |
|  | 工程表について | ①指定した工期内に完成する工程表となっていない。 ②提出された工程表について、的確な説明ができない。 ③総合評価落札方式（技術提案型）の場合、その内容が工程表に反映されていない。 |
|  | 積算内容について | ①工事費内訳書総括表及び内訳書に違算がある。 ②金額が一括計上されているため、内容が確認できない。 ③積算内訳が正しく記載されていない。 イ 内訳書の金額が工事費内訳書総括表に正しく反映されていない。 ロ 共通仮設費内訳書、現場管理費等内訳書、及び機器費内訳書の金額が内訳書に正しく反映されていない。 ハ 総合評価落札方式（技術提案型）の場合、その内容が内訳書に正しく反映されていない。 ニ 記載されているそれぞれの単価及び価格が、「低入札価格調査の調査内容」で規定している合理的かつ現実的なものでない。若しくは、確認できない。（過去の契約書の写しがすべて整っていない。） ④下請負者等の見積額が内訳書に正しく反映されていない。 《注意事項：内訳書には、必ず、下請け見積書に記載されている額と同額以上を計上すること。なお、下請負者等が見積書を提出後、元請負者と下請負者等の間で協議し、下請負者等が見積額の変更を認めた場合は、下請負者等が了解した旨が確認できる書類を調査資料提出時に添付すること。》 ⑤労務単価が過去３ヶ月以内に支払った実績のある賃金額を下回っている。若しくは確認できない。又は、最低賃金を下回っている。 ⑥自社従業員の雇用関係が確認できない。 ⑦建設副産物について適正な処理費用が計上されていない。 ⑧共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等について、「調査内容」で規定している内容を 満たしていない。 ⑨内訳書が配付した金抜設計書の形式で作成されていない。 ※特殊な施工方法等で積算し契約上の施工方法等を規定しないもの、総合評価落札方式による技術提案によるものを除く。 ⑩算出方法について的確に説明できない。 ⑪機器費内訳書の単価について、機器単価内訳書又は製造会社の見積書により確認でき ない。 ⑫機器単価内訳書について、応札金額と販売実績価格の差異を的確に説明できない。 ⑬機器単価内訳書の直接製作費について、材料費、工場労務費等必要となる費用が計上されていない。 ⑭機器単価内訳書の間接製作費について、間接労務費及び工場管理費に必要となる経費が 計上されていない。 ⑮機器単価内訳書の一般管理費等について、必要となる経費が計上されていない。 ⑯取引予定業者からの聞き取りにより、積算内訳書記載価格がいわゆる「指し値」であるなど、不当に低額に設定されたことが明白である。 |
|  | 法令違反や契約上の 基本事項について | ①下請負額 ５００万円以上の施工に係る下請け見積書を作成した下請負者が、建設業の許可を受けていない。 ②その他法令違反と認められる。 |
|  | 下請け見積書作成に ついて | ①下請見積書が、材料費、人件費及び諸経費の内容が確認できない。 ②工事内容（規模、数量等）に間違いがある。又は、確認できない。 ③記載されているそれぞれの単価が、「調査内容」で規定している合理的かつ現実的なもので ない。若しくは、確認できない。（過去の契約書の写しが全て整っていない。） ※施工に係る下請け見積書については、調査・審査の迅速化をはかるため、出来る限り配付 した見積参考資料により作成すること。 ④必要とする諸経費が計上されていない。又は、確認できない。 ※下請負者の諸経費とは、下請負者が配置する主任技術者等の給与・諸手当並びに下請負者が支出する現場経費及び本社経費をいう。 |
|  | その他 | ①「低入札価格調査の調査内容」で規定している条件を満足していない。又は、確認できない。 |

【　交付書類一覧表　】

|  | 書類名称 | 交付方法 | ファイル形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入札公告等 | - 入札公告 | ホームページから ダウンロード | Microsoft Word DOC形式 |
|  | - 共通入札説明書 |  | Adobe Acrobat PDF形式 |
|  | - 条件付一般競争入札（工事・維持管理一体）参加申込書 |  | Microsoft Word DOC形式 Adobe Acrobat PDF形式 |
|  | - 業務分担申告書、委任状（業務分担用） |  |  |
|  | ⑤ 契約関係書類 ・契約書（案） ・入札心得 ・経営事項審査と入札参加資格について ・口座情報の登録について ・職員数の現況調査書 ・大阪府暴力団排除条例に基づく事業者からの「誓約書」の提出の徹底について ・ハートフル条例の施行について ・配置技術者調書 ・監理技術者等の専任性の確認調書 ・工事施工実績調書 ・契約（取引）実績調書 ・契約（取引）実績に係る証明書 ・中間前金払と部分払との選択に係る届出書 ・社会保険等に関する誓約書 |  |  |
|  | ⑥ 誓約書 |  | Adobe Acrobat PDF形式 |
|  | ⑦ 入札公告等に関する質問書 |  | Microsoft Excel XLS形式 |
| 設計図書等 | - 設計図書類（工事内容により異なります） ・設計書（表紙） ・数量総括表 ・特記仕様書 ・工事図面 | 発注事務所で資格有の入札参加資格確認書の交付を受けた者に対して電子媒体により交付 | Adobe Acrobat PDF形式 ※積算書のみ Microsoft Excel XLS形式 |
|  | - 見積参考資料 （工事内容により異なります） ・見積参考資料 （積算書、積算条件明示事項、参考図） |  |  |
|  | ③ 内訳書様式 ・工事費内訳書 ・業務費内訳書 ・維持管理業務年度内訳書（交換部品） |  | Microsoft Excel XLS形式 |
|  | - 低入札価格調査制度に係る調査資料 ・様式 ・低入札価格調査の内容 |  |  |
|  | ⑤ 設計図書等に関する質問書 |  |  |
| 入札書等 | 入札書、委任状 |  | Adobe Acrobat PDF形式 |

※大阪府総務部契約局低入札価格調査制度実施要綱（建設工事版）第８条第２項に規定する事前調査を行う案件においては、工事費内訳書を低入札調査資料として取扱います。訂正、変更、差替え又は再提出は一切できませんので、ご注意ください。

詳しくは下記ＵＲＬをご覧ください。

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/news/20120918_teinyusatsu-jizencyousa.pdf

※見積参考資料は、あくまでも入札参加業者の適正・迅速な見積りに供するため、参考に示した一資料にすぎず、何ら契約上の拘束力を生じるものではありません。このため、施工方法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別な定めがなければ受注者がその責任において定めるものとします。工事の実施に当たってはこの趣旨を十分理解し、事故発生等を招かないよう、その防止措置に留意して下さい。

【　提出書類一覧表　】

１．入札参加申込時に提出するもの

| 書類等名称 | 備考 |
| --- | --- |
| ・条件付一般競争入札（工事・維持管理一体）参加申込書 |  |
| ・業務分担申告書、委任状（業務分担用） | 業務分担により入札参加する場合に必ず提出してください。 |

２．入札時に提出するもの

| 書類等名称 | 備考 |
| --- | --- |
| ・入札書、委任状 |  |
| ・内訳書類 （工事費内訳書、業務費内訳書） |  |

３．落札候補者の提出書類

単体企業で落札候補者となった企業は、全ての書類を提出すること。業務分担による入札参加で落札候補者となった企業は、建設工事を担当する企業が【工事】と記載のある書類を、業務を担当する企業が【業務】と記載のある書類をそれぞれ提出すること。

| 書類名称 | 備考 |
| --- | --- |
| 配置技術者調書 【工事】 | 別紙様式１ （ 配置技術者（監理技術者・主任技術者）） |
|  | 別紙様式１ （ 配置技術者（システム設計技術者）） |
| 配置技術者の照合が可能な書類 （写し） 【工事】 | (1)資格を確認する書類 ①監理技術者の場合 監理技術者資格者証、監理技術者講習修了証 ②主任技術者の場合 技術検定合格証明書等（実務経験によるものは経歴書） （監理技術者資格者証を有する者は、①と同じ。） ③システム設計技術者の場合 技術検定合格証明書等（実務経験によるものは経歴書） （監理技術者資格者証を有する者は、①と同じ。） システム設計技術者が所属する部署の位置づけを示す社内組織表及び所属する部署が設計部門であることが確認できる書類 (2) ３ヶ月以上の雇用関係を確認する書類 健康保険被保険者証等 ※ 監理技術者資格者証で雇用関係が確認できる場合は提出不要です。 ※ 健康保険被保険者証等とは、健康保険被保険者証のほか健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書のうちいずれかの書類とする。 ※ 全ての配置技術者（監理技術者、主任技術者、システム設計技術者）について必要です。 ただし、契約金額３千５百万円未満の場合は提出不要です。 |
| 監理技術者等の専任性の確認調書 【工事】 | 別紙様式１ ただし、契約金額３千５百万円未満の場合は提出不要です。 |
| 専任技術者等の確認ができる書類 （写し） 【工事】 | 建設業許可の申請・変更等の届出時の下記書類 ・「経営業務の管理責任者証明書（様式第７号）」の副本 ・「専任技術者一覧表（様式第１号別紙４）」の副本 直近の届出が平成２７年３月３１日以前の場合は、「専任技術者証明書 （様式第８号（１）又は（２））」の副本 ただし、契約金額３千５百万円未満の場合は提出不要です。 |
| 工事施工実績調書 【工事】 | 別紙様式１ ただし、「３．入札参加資格」において、施工実績を求めていない場合は提出不要です。 |
| 施工実績を確認できる書類（写し） 【工事】 | コリンズ登録証 ただし、コリンズ登録証の内容で施工内容が確認できない場合、契約書、設計書、図面、特記仕様書等 「３．入札参加資格」において、施工実績を求めていない場合は提出不要です。 |
| 契約（取引）実績調書 【業務】 | 別紙様式２ （添付書類） ○契約書等の写し（業務内容が確認できる仕様書等を含む） 又は ○契約（取引）実績に係る証明書 別紙様式３ |
| 最新の経営規模等評価結果通知書・ 総合評定値通知書（写し） 【工事】 | 必ず提出してください。 |
| 社会保険等に関する誓約書 【工事】 | 別紙様式１ |
| 誓約書 【工事・業務】 | 別紙様式４、５ ただし、契約金額５百万円未満の場合は提出不要です。 |
| 中間前金払と部分払との選択に係る 届出書 【工事】 | 開札日から起算して工期が４か月を越えない場合は提出不要です。 |
| 維持管理業務年度内訳書（交換部品） 【業務】 | 別紙様式６ |
| 低入札価格調査制度に係る調査資料 【工事】 | 低入札価格調査基準価格未満の価格で入札を行った場合 ※作成にあたっては、入札公告「４ 低入札価格調査の「失格」となる基準について」を参照のこと。 ※指定した日時までに、調査資料を提出しない者及び調査資料のすべてが整っていなかった者は失格となりますので、注意してください。 |

４．書類提出先

落札候補者は、「２．落札候補者の提出書類」を、開札の翌々日（休日を除く。）の午後５時までに、下記提出先へ持参してください。

なお、指定した日時までに提出しない者の入札は無効となりますので、注意してください。

| 提出方法 | 持参 |
| --- | --- |
| 提出期間 | 開札の翌々日（休日等を除く）の午後５時まで |
| 提出先 | 大阪府富田林土木事務所 総務・契約課 所在地：〒584-0031 富田林市寿町２丁目６－１南河内府民センタービル内 電話番号：０７２１-２５-１１３１ |

入札参加資格登録をされている皆様へ

入札契約制度等に関するお知らせ

従前より入札公告に添付しておりました下記の書類について、配付方法を変更しましたので、下記リンクより確認してください。

・前金払の特例措置に伴う建設工事請負契約書等の改正について　（表示）

・前金払の特例措置の期間延長について　（表示）

・「大阪府総務部契約局建設工事予定価格等算定要領」の改正について（Ｒ2.2）　（表示）

・予定価格等の算出にかかる端数処理の変更について　（表示）

・大阪府暴力団排除条例に基づく事業者からの「誓約書」の提出の徹底について　（表示）

・大阪府発注の公共工事等からの暴力団排除の取組強化について（Ｒ１.６）　（表示）

・下請契約・資材調達等における府内業者への配慮について　　（表示）

・労働関係法令の遵守　（表示）

・「公共工事設計労務単価」等の適用について（Ｒ２.２）　（表示）

・建設工事における社会保険等未加入対策の取組強化について（Ｈ29.11）　（表示）

・社会保険等未加入対策の取組強化にかかる具体的な手続きについて(H30.3)　（表示）