| 平成23年7月27日(水) 大阪府河川整備委員会 第3回「治水専門部会」 | 参考 資料 1 |
| --- | --- |

大阪府河川整備委員会　第２回治水専門部会　議事概要

日　時	：平成２3年6月29日（水）9:30～11:50

場　所	：大阪府公館

出席者　：多々納部会長、田中丸委員、中谷委員、堀委員長　計４名（欠席：道奥委員）

概　要　：〔以下、○委員　●事務局〕

（１）二級河川芦田川の治水手法案の作成について

○調節池＋雨水貯留施設案、河道改修案、ため池利用案の3案で超過降雨での効果を示すべき。

●50ﾐﾘに対しては3案の便益はほとんど変わりがなく、費用の差がB-Cに反映されている。超過降雨での効果は次回委員会でお示しする。

○河道改修案とため池利用案とで河道断面に違いがないのは何故か？

●50ﾐﾘに対してため池の効果が小さく、計画高水流量を5㎥/s単位で丸めた場合に同じ河道断面となった。

〇80ﾐﾘの貯留施設は、50ﾐﾘの時とは別の案と理解してよいか。

●そのとおり。80ﾐﾘの場合の効果が50ﾐﾘに比べ大きく、河道断面に影響してくる。

〇各案の河道断面の違いは、工期に影響しないのか。

●各案の河道幅は1m程度の違いしかないため、工期への影響はないと考えている。

（２）二級河川佐野川の当面の治水目標の設定について

●佐野川は大阪南部の代表河川として審議対象とした。また、整備計画策定から10年以上経過していることもある。

〇佐野川は「今後の治水対策の進め方」を検証するモデル河川で審議すると理解。

○過去の被害が大きな昭和27年7月、時間雨量が大きな平成元年9月、時間雨量は小さいにも関わらず被害は出ている平成7年7月について、降雨の規模と被害が必ずしも一致しない原因は？

●昭和27年と比べ平成元年では下流部の河川改修が進捗したため被害が小さいと考えられる。また、平成7年7月は内水被害が顕著であったのではないかと考えられる。

○Ｓ27、Ｈ元、Ｈ７の被害について降雨データ等を整理・原因分析し、計画降雨波形が当流域の被害実績を反映したものになっているか検証すべき。特に局所改修案を提案している場合、降雨パターンが変われば効果が出ないこともあるため十分に降雨をチェックすべき。

○過去の浸水実績についても再現計算し、モデルを検証すること。

〇局所改修とは危険度Ⅱが出なくなる最小の延長を改修するという意味か。

●そのとおり。危険度Ⅱが発生する区間のみを改修するが、危険度Ⅰは残る。

〇65ﾐﾘ全川改修案は65ﾐﾘまでは被害がなく、80ﾐﾘが降った場合は危険度Ⅱが発生する。80ﾐﾘ局所改修案は80ﾐﾘでは危険度Ⅱが発生しないが、65ﾐﾘでも危険度Ⅰは残る。この比較をどう考えるかが重要。

●知事の考えは人命最優先（危険度ⅡⅢ解消）。

〇1/100降雨の考え方は、日雨量が対象か、時間雨量が対象か。

●地域毎で過去の降雨データから24時間雨量や時間雨量などの確率規模を算定している。それを基に、24時間雨量とピーク時間雨量でそれぞれ100年確率となるよう設定してモデル降雨とした。

〇既往計画降雨の検証の内容は？

●過去から平成7年までのデータに今回平成22年までのデータを加え、複数の確率統計解析手法で再検証した結果、既往計画の309ﾐﾘは、その中間程度となることから、おおよそ妥当と判断。

（３）一級河川寝屋川流域の当面の治水目標の設定等について

○八尾実績を目標とした場合のB-Cを過去の資料でいいので教えてほしい。

●以前は危険度Ⅰを許容しない計画だが、今回は許容するため、比較的ないが7.3兆円程度。

〇モデル降雨型と八尾実績型の両方を検討対象とすることがいいのではないか。

〇モデル降雨のような場合もあるという意味で、八尾実績を超える時間雨量があってもよいと考える。

〇八尾実績降雨を意識してモデル降雨を調整せず、そのまま設定する方がよいのでは。

〇降雨の検討をするのではなく、施設の整備水準を検討することが必要。中間の整備水準については、八尾実績型と中央集中モデル型の2パターンの検討を進めること。

（４）その他（内水浸水の取り扱いについて）

○芦田川、佐野川では内水未考慮の氾濫解析を行い、寝屋川流域では内水考慮の氾濫解析を実施しているが、内水浸水の取り扱いを整理すべき。住民にとって浸水原因は問題でないためリスク開示では内水を考慮していなければミスリードとなる。

●寝屋川流域以外でも簡易な方法で内水浸水を考慮したい。

まとめ

◎芦田川の治水手法は河道対応案で進めることで良いが、超過降雨に対する各案の便益・効果について次回委員会で併せて説明すること。

◎佐野川は、既往災害時の降雨データを整理・検証し計画降雨波形の適合性をチェックした上で、治水目標の検討を行うこと。

◎寝屋川流域での中間の整備水準として、中央集中型モデル降雨と八尾実績型降雨を与え、検討を進めること。

◎内水浸水の取り扱いについて、リスク開示方法も含めて整理すること。