| 平成25年3月14日（木） 大阪府河川整備審議会 第４回治水専門部会 | 参考 資料 １ |
| --- | --- |

平成24年度　大阪府河川整備審議会　第３回治水専門部会　議事要旨

日　時	：平成25年2月26日（火）10:00～12:30

場　所	：大阪赤十字会館　4階　401会議室

出席者　：多々納部会長、田中丸委員、中谷委員、堀委員、道奥委員　　計５名

まとめ

(1) 大和川水系石川ブロックの当面の治水目標の設定について

・大和川水系石川ブロックの治水目標の設定に関して、大和川の受入流量を考慮し、石川本川の治水目標を65ミリ程度対応（900m3/s）、各支川を「今後の治水対策の進め方」の設定フローに基づく治水目標とすることで了承。ただし、石川本川に関しては、次回以降、大和川受入可能流量1,000m3/sとした場合の事業効率等も確認した上で、治水目標を設定する。

(2) 二級河川佐野川水系の当面の治水目標の設定について

・佐野川水系に関しては、仮の治水手法として「河道改修＋貯留施設」での65ミリ程度対応（1/30）を当面の治水目標とすることで部会案とし、審議会に報告することで了承。

概　要　：〔以下、○委員　●事務局〕

(1) 大和川水系石川ブロックの当面の治水目標の設定について

○検討ケースにおいて、石川本川の流出解析を実施する際、支川での溢水氾濫の戻りを考慮するケース、しないケースを設定しているが、この点について補足願いたい。

●溢水氾濫の戻りを考慮するケースは、支川に河道モデルを設定して氾濫解析を行い、溢れた場合の河道への氾濫戻りも考慮することにより、支川の改修有無の本川への流量低減や遅れを確認するもの。一方、考慮しないケースは、河道モデルを設定せず、本川合流地点での流下能力により流量を制限する方法。

○資料1-3 P11の表中にて、石川と支川ごとの検討条件を示しているが、各々独立事象として計算しているため、誤解を招かないよう、「石川計算時（全流域）」と表現するなど工夫願いたい。

○資料1-3 P12で、「支川（全量流入）」と「溢水氾濫及び戻り考慮」の2ケースを比較しているが、支川の整備に伴う石川本川への影響を見るならば、比較ケースが不適切と思われるので修正すること。

○流出解析手法として、流域面積と降雨特性から石川流域全体に対しては実績降雨型降雨波形で等価粗度法、各支川に対しては中央集中型で合理式を採用しているとのことだが、その計算を基に算出された被害額等については、同時生起ではないことから少し違和感がある。

○石川流域全体と各支川の被害モードは各々の降雨特性を反映すべきであり、また独立事象であると考えられることから、切り離して解析・検討することは、現実的な選択手法と考えられる。

○学術的な見地からは、更なる議論の余地はあるだろうが、石川本川及び支川の被害モードは、全て独立して起きるもので同時生起ではないことから、流域全体の事業効率を見る上で、石川本川の被害額及び支川の被害額を単純に足し合わせ、被害額即ち便益を算出している点は理解できる。

○大和川水系石川ブロックの治水目標の設定に関して、大和川の受入流量を考慮し、石川本川の治水目標を65ミリ程度対応（900m3/s）、各支川を「今後の治水対策の進め方」の設定フローに基づく治水目標とすることで了承。ただし、石川本川に関しては、次回以降、大和川受入可能流量1,000m3/sとした場合の事業効率等も確認した上で、治水目標を設定する。併せて、本日指摘のあった点を補足し整理すること。

(2) 二級河川佐野川水系の当面の治水目標の設定について

○準線形貯留型モデルの定数において、池におけるRsa（飽和雨量）を0としている理由は。

●池を水面と扱い、降った雨が全て流出すると考えている。なお、治水対策として既存の池を改修し貯留施設と位置付ける場合は、計算上で貯留効果が反映されるようにしている。

○モデル定数のキャリブレーションはどのように行われたのか。

●C値は「中小河川計画の手引き（案）」を参照に標準的な数値を採用した上で、実績洪水12ケースの計算を行い、実績数値と比較しながら最も誤差率が小さいものを採用している。

○モデル定数の確認のためにも、流域内における土地利用面積等も示してもらいたい。

○「貯留施設＋河道改修」の組合せ案が提示されているが、両手法の整備バランスはどのような考え方のもと設定されているのか。

●貯留施設は実現性のある5箇所の候補地を最大限活用した上で、不足分を河道改修で対応している。

○当面の治水目標の設定にあたっての仮の治水手法の「貯留施設＋河道改修（65mm対策後）」と「河道改修（65mm対策後）」を比較した場合、事業効率性は前者が高い一方で、残余リスクは逆転する、さらには歴史的景観面や貯留施設の実現性等を考慮すると、判断に苦慮する。

○歴史的景観地区の建物移転費用は、コストに計上されているのか。

●一般的な建物を移転する費用を計上しているが、歴史的建造物の移転の場合、費用増が想定される。

○貯留施設の実現性に関して、河川との高さ関係や施設の管理なども含めて、確認されているか。

●現地調査により既存のため池を改修し、余水吐から自然調節にて河川への流入が可能かどうかは確認している。ただし、水利組合等との協議は未実施である。

○今回のケースでは、築堤区間の破堤による残余リスクが想定されるが、残余リスクに対しては、何らかの対策を検討しているのか。

●佐野川に限らず、当面の治水目標を上回る降雨での残余リスクに対しては、情報伝達・避難や土地利用の誘導などのソフト施策や定量評価が困難な粘り強い堤防づくりの検討を進めていくこととしている。

○佐野川水系に関しては、仮の治水手法として「河道改修＋貯留施設」での65ミリ程度対応（1/30）を当面の治水目標とすることで部会案とし、審議会に報告することで了承。