（３） 公共下水道の整備

大阪府内の市町村における下水道事業は、大阪市が明治27年に近代的下水道事業に着手したのが最初であり、その他の都市においては、いずれも戦後着手したものである。

まず、昭和24年に東大阪市が下水道事業に着手し、その後、豊中市・岸和田市・　　堺市・守口市・池田市等が相次いで公共下水道事業に着手している。

さらに、昭和40年度には大阪府が広域下水道事業に着手し、昭和45年からは下水道法の改正に伴い流域下水道事業と改称され、都道府県事業となり、これに伴い、府と市町村が協調しつつ下水道事業を実施することとなった。

以来、数次にわたる五箇年計画に基づき事業費は飛躍的に増大するところとなり、　平成５年度には、流域関連公共下水道、単独公共下水道及び都市下水路等を含め、　　下水道事業を実施する市町村は、全市町村（33市9町1村）に達した。

また、平成13年度末に全市町村（33市9町1村）が供用開始を達成した。

なお、市町村が実施する下水道事業全般の指導・監督を適切に行い、下水道整備の　促進と普及率の向上に努めている。

（４） 下水道の維持管理

大阪府の流域下水道は、昭和47年7月に猪名川、安威川、寝屋川北部及び南部の各流域で供用開始されたのを皮切りに、現在、7流域下水道12処理区において14の水みらいセンター、32のポンプ場、561kmの幹線管渠を供用している。

流域下水道の維持操作事務は、流域関連都市で構成する一部事務組合（猪名川流域のみ豊中市）で行っていたが、平成20年3月末をもって一部事務組合は解散し、平成20年度からは大阪府で流域下水道業務を一元管理している。

また、平成16年3月31日に日本下水道事業団から下水汚泥広域処理事業（エース　プラン）が府に移管され、流域下水汚泥処理事業として汚泥処理を実施している。現在、鴻池水みらいセンターの汚泥処理施設、大阪南下水汚泥広域処理場及びその送泥施設の運営にかかる事務を行っている。

管理施設の老朽化に対して、稼働機器や流入水質をきめ細やかに確認し、運転の安全性や信頼性を高め、点検の重点化など日常的維持管理を充実し、施設の異常を早期に発見するよう施設の予防保全の強化に努めている。また、運転の工夫による電力費、燃料費の削減に取組むとともに、民間活力を活用した事業運営の検討も行うことで効率的な維持管理に取り組んでいる。処理場の将来用地を有効利用したメガソーラー事業を展開し、非常時の電源確保を図るとともに、発電事業による収益を維持管理費に充当し経費節減も図っている。

予　算　執　行

当該年度予算の執行にあたり、地方公営企業法、大阪府企業財務規則及び関係法令を遵守し、効率的な執行を図るとともに、行政効果の向上に留意し、下記のとおり予算の適正執行に努めた。

(ｱ) 歳　      入

当該年度の歳入額は、1,039億6,729万637円 ※であり、その内容は次のとおりである。

※非現金（長期前受金戻入298億1,034万4,902円）を含む。

流域下水道事業収益

| 科 目 |  | 収 入 済 額 | 収入比率 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 営 業 収 益 | 負担金 | 円 22,507,096,950 （本課収入） | ％ 35.43 | 流域下水道事業負担金 |
|  | 受託事業収益 | 1,564,337,591 本課収入 88,678,072 流域下水道事務所収入 1,475,659,519 | 2.46 | 下水道事業受託金 |
| 営 業 外 収 益 | 受取利息及び配当金 | 3,778,170 （本課収入） | 0.01 | 基金利息 |
|  | 国庫補助金 | 8,670,000 （本課収入） | 0.01 | 市町村指導監督事務に係る交付金 |
|  | 他会計補助金 | 8,724,838,000 （本課収入） | 13.73 | 一般会計からの繰入金 |
|  | 長期前受 金戻入 | 29,810,344,902 | 46.92 | 減価償却に伴う収益化（非現金） |
|  | 雑収益 | 38,641,303 本課収入 885,749 流域下水道事務所収入 37,755,554 | 0.06 | 金属くず売却に係る収入等 |
|  | 科 目 | 収 入 済 額 | 収入比率 | 備 考 |
|  | 売電事業収入 | 円 620,709,954 (流域下水道事務所収入) | ％ 0.98 | 太陽光発電売電事業収入 |
|  | 施設使用 料収益 | 135,571,630 (流域下水道事務所収入) | 0.21 | 行政財産使用料 |
|  | 消費税及び 地方消費税 還付金 | 121,138,558 （本課収入） | 0.19 | 収入予定額 |
| 合 計 |  | 63,535,127,058 本課収入 61,265,430,401 流域下水道事務所収入 2,269,696,657 | 100.00 | 非現金収益は本課執行に含む。 |

流域下水道事業資本的収入

| 科 目 | 収 入 済 額 | 収入比率 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企業債 | 円 14,025,000,000 （本課収入） | ％ 34.69 | 下水道事業建設費財源等、資金調達のための地方債発行 |
| 国庫補助金 | 10,729,556,000 （本課収入） | 26.54 | 流域下水道事業国庫補助金 |
| 負担金 | 4,828,441,038 （本課収入） | 11.94 | 流域下水道事業負担金 |
| 出資金 | 5,341,447,000 （本課収入） | 13.21 | 一般会計からの繰入金 |
| 受託金 | 614,657,661 (流域下水道事務所収入) | 1.52 | 流域下水道事業受託金 |
| 基金繰入金 | 4,893,061,880 （本課収入） | 12.10 | 流域下水道事業減債基金の取崩し |
| 合 計 | 40,432,163,579 本課収入 39,817,505,918 流域下水道事務所収入 614,657,661 | 100.00 |  |

(ｲ) 歳　　　　出

当該年度の歳出額は､一般会計140億6,628万5,000円､企業会計1,105億8,014万5,598円 ※であり、その内容は次のとおりである。

※非現金（計375億8,011万4,563円）を含む。

一般会計

| 科 目 | 執 行 済 額 | 執行比率 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下水道費 | 円 14,066,285,000 （本課執行） | ％ 100.00 | 他会計繰出金 |
| 合 計 | 14,066,285,000 （本課執行） | 100.00 |  |

企業会計

流域下水道事業費用

| 科 目 |  | 執 行 済 額 | 執行比率 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 営 業 費 用 |  | 円 | ％ |  |
|  | 管渠・ポンプ場・処理場費 | 25,681,009,628 本課執行 2,702,708,626 流域下水道事務所執行 22,978,301,002 | 39.44 | うち非現金 198,053,678円 （各種引当金への繰入） |
|  | 総係費 | 929,039,497 本課執行 901,672,970 流域下水道事務所執行 27,366,527 | 1.43 | うち非現金 195,056,253円 （各種引当金への繰入） |
|  | 減価償却費 | 36,378,185,396 | 55.87 | 非現金 |
|  | 資産減耗費 | 800,178,235 | 1.23 | 非現金 |

|  | 科 目 | 執 行 済 額 | 執行比率 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 営 業 外 費 用 | 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 円 1,315,575,557 （本課執行） | ％ 2.02 |  |
|  | 売電事業費用 | 4,688,205 本課執行 15,500 流域下水道事務所執行 4,672,705 | 0.00 |  |
|  | 雑支出 | 8,641,001 | 0.01 | 非現金 （控除対象外消費税に係る決算整理に伴うもの） |
| 合 計 |  | 65,117,317,519 本課執行 42,106,977,285 流域下水道事務所執行 23,010,340,234 | 100.00 | 非現金費用は本課執行に含む。 |

流域下水道事業資本的支出

| 科 目 |  | 執 行 済 額 | 執行比率 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 設改良費 |  | 円 | ％ |  |
|  | 建設事務費 | 684,676,516 本課執行 612,347,539 流域下水道事務所執行 72,328,977 | 1.51 |  |
|  | 流域下水道 建設事業費 | 19,742,002,233 本課執行 42,961,000 流域下水道事務所執行 19,699,041,233 | 43.42 | 令和元年度から令和２年度への繰越事業費を含む。 |

| 科 目 |  | 執 行 済 額 | 執行比率 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 固定資産購入費 | 円 30,666,976 （流域下水道事務所執行） | ％ 0.07 |  |
|  | リース資産 購入費 | 337,073,304 （流域下水道事務所執行） | 0.74 |  |
| 企業債償還金 |  | 18,530,136,486 （本課執行） | 40.76 |  |
| 建設負担金返還金 |  | 5,524,841 （本課執行） | 0.01 |  |
| 国庫返納金 |  | 8,533,843 （本課執行） | 0.02 |  |
| 基金組入金 |  | 6,124,213,880 （本課執行） | 13.47 | 流域下水道事業減債基金への積立て |
| 合 計 |  | 45,462,828,079 本課執行 25,323,717,589 流域下水道事務所執行 20,139,110,490 | 100.00 |  |

(１)　経営グループ

室の人事管理、予算執行、一般庶務又は府施行事業及び補助事業における事業推進上の連絡調整並びに流域協議会等の運営、財務運営上の指導監督など所管事項の適正な執行　運営を図った。

ア．人事管理

服務規律の厳正を期し、全体の奉仕者として誠実、かつ公正に職務の遂行を期するとともに、職場の明朗化と本府土木行政機関としての事務処理能率の向上に努めた。

イ．職員の衛生管理

常に職場環境の整備改善を図り、職員の健康保持と疾病予防に努めた。

ウ．流域協議会等の運営

流域下水道の一元化に伴い、流域下水道の建設及び維持管理の円滑な運営に資する　ため、流域毎に設置した『流域下水道協議会』の運営を通じて、大阪府と流域関連　　市町村との緊密な協議・調整に努めた。

○ 安威川、淀川右岸流域下水道協議会

○ 淀川左岸流域下水道協議会

○ 寝屋川北部流域下水道協議会

○ 寝屋川南部流域下水道協議会

○ 大和川下流流域下水道協議会

○ 南大阪湾岸流域下水道協議会

○ 寝屋川北部流域下水汚泥処理事業運営協議会

○ 南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業運営協議会

○ 猪名川流域下水道制度検討会

エ．事務執行概要

①　歳　　　入　（企業会計）

流域下水道事業収益

| 科 目 |  | 収 入 状 況 | 収 入 済 額 | 根拠法令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 営 業 収 益 | 負担金 | 維持管理に係る負担金について関係市町村から徴収した。 | 円 22,507,096,950 （本課収入） 令和元年度 22,219,913,712 平成30年度 20,563,147,456 | 下水道法 第31条の２ 議決による |
|  | 受託事業 収益 | 維持管理に係る受託金について関係市町村から徴収した。 | 1,564,337,591 本課収入 88,678,072 流域下水道事務所収入 1,475,659,519 令和元年度 1,768,785,031 平成30年度 1,506,777,300 | 下水道法 第31条の２ 議決による |
| 営 業 外 収 益 | 受取利息及び 配当金 | 基金運用による利息を収入した。 | 3,778,170 （本課収入） 令和元年度 1,956,492 |  |
|  | 国庫補助金 | 国土交通省水管理・国土保全局所管に係る下水道事業に対して国庫補助金を収入した。 | 8,670,000 （本課収入） 令和元年度 23,221,000 平成30年度 36,552,000 | 下水道法 補助金等 適正化法 |

|  | 科 目 | 収 入 状 況 | 収 入 済 額 | 根拠法令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 他会計補助金 | 一般会計繰入金を収入した。 | 円 8,724,838,000 （本課収入） 令和元年度 8,874,076,000 平成30年度 9,352,633,000 |  |
|  | 長期前受 金戻入 | 減価償却に伴う収益（非現金）。 | 29,810,344,902 令和元年度 29,979,162,227 平成30年度 30,487,834,704 |  |
|  | 雑収益 | 下水道施設で発生した金属くずの売却等により収入した。 | 38,641,303 本課収入 885,749 流域下水道事務所収入 37,755,554 令和元年度 20,222,769 平成30年度 44,720,548 |  |
|  | 売電事業収入 | 太陽光発電事業により収入した。 | 620,709,954 (流域下水道事務所収入) 令和元年度 593,037,802 平成30年度 605,409,427 |  |
|  | 施設使用 料収益 | 行政財産の使用許可に伴い、使用料として収入した。 | 135,571,630 (流域下水道事務所収入) 令和元年度 128,846,400 平成30年度 56,805,130 |  |
|  | 科 目 | 収 入 状 況 | 収 入 済 額 | 根拠法令 |
|  | 消費税及び 地方消費税 還付金 | 消費税申告に伴う還付予定額。 | 円 121,138,558 (本課収入) 平成30年度 12,077,221 | 消費税法 |

流域下水道事業資本的収入

| 科 目 | 収 入 状 況 | 収 入 済 額 | 根拠法令 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企業債 | 下水道事業建設費の財源等、資金調達のための企業債を発行した。 種別; 収 入 済 額. 流域下水道債; 円 4,267,000,000. 資本費平準化債; 1,607,000,000. 借換債; 8,151,000,000. 合計; 14,025,000,000. | 円 14,025,000,000 （本課収入） 令和元年度 10,963,000,000 平成30年度 14,005,000,000 |  |
| 国庫補助金 | 国土交通省水管理・国土保全局所管に係る下水道事業に対して国庫補助金を収入した。 | 10,729,556,000 （本課収入） 平成31年度 9,117,076,000 平成30年度 7,511,192,000 | 下水道法 補助金等 適正化法 |

流域下水道事業資本的収入

| 科 目 | 収 入 状 況 | 収 入 済 額 | 根拠法令 |
| --- | --- | --- | --- |
| 負担金 | 流域下水道により利益を受ける関係市町村（33市8町１村）から負担金を徴収した。 | 円 4,828,441,038 （本課収入） 令和元年度 3,509,403,216 （本課収入） 平成30年度 3,195,439,614 | 下水道法 第31条の２ 議決による |
| 出資金 | 一般会計繰入金を収入した。 | 5,341,447,000 （本課収入） 令和元年度 6,977,343,000 平成30年度 5,644,620,000 |  |
| 受託金 | 流域下水道により利益を受ける関係市町村等から受託金を徴収した。 | 614,657,661 (流域下水道事務所収入) 令和元年度 711,997,630 平成30年度 586,965,281 | 下水道法 第31条の２ 議決による |
| 基金繰入金 | 流域下水道事業減債基金積立金の取崩しにより収入した。 | 4,893,061,880 （本課収入） 令和元年度 3,590,934,782 平成30年度 5,222,923,000 |  |

②　歳　　　出（一般会計）

| 事 業 名 | 執 行 状 況 | 執 行 済 額 | 根拠法令 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大阪府流域 下水道事業 会計繰出金 | 流域下水道事業会計に繰出金を執行した。 | 円 14,066,285,000 （本課執行） 令和元年度 15,851,419,000 平成30年度 14,997,253,000 |  |

③　歳　　　出（企業会計）

流域下水道事業費用

| 科 目 |  | 執 行 状 況 | 執 行 済 額 | 根拠法令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 営 業 費 用 |  | 円 |  |  |
|  | 管渠・ポンプ場・処理場費 | (4)維持管理グループ事務執行概要参照 |  |  |
|  | 総係費 | 下水道事業を円滑に行うための事務費・職員費を執行した。 | 929,039,497 本課執行 901,672,970 流域下水道事務所執行 27,366,527 令和元年度 948,132,527 平成30年度 848,817,849 |  |
|  | 減価償却費 | 固定資産・リース資産の減価償却費（非現金） | 36,378,185,396 令和元年度 37,075,691,721 平成30年度 37,683,354,383 |  |
|  | 資産減耗費 | 固定資産の除却に伴い発生する費用（非現金） | 800,178,235 令和元年度 346,483,149 平成30年度 266,790,908 |  |
|  | 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 企業債の支払利息及び発行に伴う手数料支払のため、執行した。 | 1,315,575,557 （本課執行） 令和元年度 1,583,426,582 平成30年度 1,936,963,405 |  |

| 営 業 外 費 用 | 科 目 | 執 行 状 況 | 執 行 済 額 | 根拠法令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 売電事業費用 | 円 (4)維持管理グループ事務執行概要参照 |  |  |
|  | 雑支出 | 控除対象外消費税に係る決算整理に伴う費用（非現金） | 8,641,001 令和元年度 6,503,449 平成30年度 32,721,869 | 消費税法 |

流域下水道事業資本的支出

| 科 目 |  | 執 行 状 況 | 執 行 済 額 | 根拠法令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 設改良費 |  |  | 円 |  |
|  | 建設事務費 | 下水道事業を円滑に行うための事務費・職員費を執行した。 | 684,676,516 本課執行 612,347,539 流域下水道事務所執行 72,328,977 令和元年度 651,459,517 平成30年度 656,144,501 |  |
|  | 流域下水道 建設事業費 | (3)建設グループおよび(4)維持管理グループ事務執行概要参照 |  |  |
|  | 固定資産購入費 |  |  |  |
|  | リース資産 購入費 | (4)維持管理グループ事務執行概要参照 |  |  |
| 企業債償還金 |  | 下水道事業に係る企業債償還のため、執行した。 | 18,530,136,486 令和元年度 15,451,669,348 平成30年度 20,723,100,902 |  |

| 科 目 | 執 行 状 況 | 執 行 済 額 | 根拠法令 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建設負担金返還金 | 市町村から収入した負担金の返還金 | 5,524,841 令和元年度 5,236,131 平成30年度 87,989,426 |  |
| 国庫返納金 | 国庫補助金の返還金 | 8,533,843 令和元年度 4,784,982 平成30年度 86,801,612 |  |
| 基金組入金 | 流域下水道事業減債基金への積立てを行った。 | 6,124,213,880 令和元年度 6,218,558,782 平成30年度 6,088,626,000 |  |

(2)　計画グループ

流域下水道の計画調査及び下水道研究調査に関する業務を行うとともに、流域下水道事業計画変更に関する協議（2件）、市町村の公共下水道の下水道法事業計画変更に関する協議（11件）並びに　都市計画決定、同事業認可等の指導監督を行った。

※流域下水道都市計画決定、流域下水道都市計画事業認可については該当なし。

ア．都市計画法及び下水道法に係る法手続き一覧

| 令和２年度下水道法事業計画の変更(流域下水道) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 流域名 | 届出年月日 | 届出番号 | 内容 | 摘要 |
| 1 | 大和川下流流域下水道 | R3.3.17 | 下第2703号 | 変更 | 事業計画区域の変更、主要な施設の変更、主要な管渠の変更、事業期間延伸 |
| 2 | 寝屋川流域下水道 | R3.3.17 | 下第2620号 | 変更 | 事業計画区域の変更、主要な施設の変更、主要な管渠の変更、接続箇所の変更、事業期間延伸 |

| 令和２年度下水道法事業計画変更に関する協議(公共下水道) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 都市名 | 通知年月日 | 通知番号 | 内容 | 摘要 |
| １ | 河内長野市 （大和川下流南部流域） | R2.6.22 | 下第1362号 | 変更 | 事業計画区域の変更、処理分区界の変更、 主要な管渠の変更、事業期間延伸 |
| ２ | 忠岡町 （南大阪湾岸北部流域） | R3.2.19 | 下第2522号 | 変更 | 事業期間延伸 |
| ３ | 田尻町 （南大阪湾岸中部流域） | R3.2.19 | 下第2523号 | 変更 | 事業期間延伸 |
| ４ | 太子町 （大和川下流東部流域） | R3.2.19 | 下第2524号 | 変更 | 事業計画区域の変更、処理分区界の変更、 事業期間延伸 |
| ５ | 大東市 （寝屋川北部・南部流域） | R3.3.2 | 下第2537号 | 変更 | 処理分区界の変更、事業期間延伸 |
| ６ | 藤井寺市 （寝屋川南部流域） | R3.3.2 | 下第2538号 | 変更 | 事業計画区域の変更、処理分区界の変更、 事業期間延伸 |
| ７ | 寝屋川市 （寝屋川北部流域） | R3.3.8 | 下第2629号 | 変更 | 処理分区界の変更、事業期間延伸 |
| ８ | 堺市 （南大阪湾岸北部流域） | R3.3.11 | 下第2686号 | 変更 | 事業期間延伸 |
| ９ | 堺市 （大和川下流西部流域） | R3.3.11 | 下第2688号 | 変更 | 事業計画区域の変更、処理分区界の変更、 事業期間延伸 |
| 10 | 枚方市 （淀川左岸流域） | R3.3.15 | 下第2689号 | 変更 | 処理分区界の変更、事業期間延伸 |
| 11 | 枚方市 （寝屋川北部流域） | R3.3.15 | 下第2690号 | 変更 | 事業期間延伸 |

(3)　建設グループ

流域下水道事業予算の総括および執行計画、交付金申請等に関する一般事務並びに、市町村の交付金等の交付に関する事務について、指導監督、完了検査等を行った。

ア. 事務執行概要

- 歳　　　出　（企業会計）

| 科目 |  | 執行状況 | 執行済額 | 根拠法令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流域下水道 建設事業費 |  | 水質汚濁防止、生活環境の改善、浸水防除等を目的として、市町村の行政区域にとらわれず広域的な下水道の根幹的施設を建設整備するものである。 | 円 19,742,002,233 42,961,000 （本課執行） 19,699,041,233 （流域下水道事務所執行） 令和元年度 16,569,898,743 平成30年度 13,587,153,406 | 都市計画法 下水道法 |
| 内 | 1. 猪名川 流域下水道 | 事業内容 処 理 場 １ヵ所 管 渠 ２ヵ所 | 2,059,947,984 （流域下水道事務所執行） |  |
|  | 2. 安威川 流域下水道 | 事業内容 ポンプ場 ４ヵ所 処 理 場 １ヵ所 管 渠 ２ヵ所 | 1,595,199,400 （流域下水道事務所執行） |  |
|  | 3. 淀川右岸 流域下水道 | 事業内容 ポンプ場 ２ヵ所 処 理 場 １ヵ所 管 渠 ３ヵ所 | 1,333,362,862 （流域下水道事務所執行） |  |
|  | 4. 淀川左岸 流域下水道 | 事業内容 処 理 場 １ヵ所 | 399,149,000 （流域下水道事務所執行） |  |

| 科目 |  | 執行状況 | 執行済額 | 根拠法令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5. 寝屋川北部流域下水道 | 事業内容 ポンプ場 ７ヵ所 処 理 場 １ヵ所 管 渠 ８ヵ所 | 5,383,089,481 （流域下水道事務所執行） |  |
|  | 6. 寝屋川南部 流域下水道 | 事業内容 ポンプ場 ８ヵ所 処 理 場 １ヵ所 管 渠 ３ヵ所 | 2,986,649,155 （流域下水道事務所執行） |  |
|  | 7. 大和川下流 西部流域 下水道 | 事業内容 処 理 場 １ヵ所 管 渠 ２ヵ所 | 2,046,975,500 （流域下水道事務所執行） |  |
|  | 8. 大和川下流 東部流域 下水道 | 事業内容 処 理 場 １ヵ所 ポンプ場 ２ヵ所 管 渠 １ヵ所 | 235,310,370 （流域下水道事務所執行） |  |
|  | 9. 大和川下流 南部流域 下水道 | 事業内容 処 理 場 １ヵ所 ポンプ場 ２ヵ所 管 渠 １ヵ所 | 194,666,500 （流域下水道事務所執行） |  |
|  | 10． 南大阪湾岸 北部流域 下水道 | 事業内容 処 理 場 １ヵ所 ポンプ場 １ヵ所 管 渠 ２ヵ所 | 2,050,253,883 （流域下水道事務所執行） |  |
|  | 11． 南大阪湾岸 中部流域 下水道 | 事業内容 処 理 場 １ヵ所 管 渠 １ヵ所 | 624,469,200 （流域下水道事務所執行） |  |
|  | 12． 南大阪湾岸 南部流域 下水道 | 事業内容 処 理 場 １ヵ所 ポンプ場 ２ヵ所 管 渠 １ヵ所 | 186,229,600 （流域下水道事務所執行） |  |

PCB廃棄物適正処理対策事業については、(4)維持管理グループ事務執行概要参照

| 科目 |  | 執行状況 | 執行済額 | 根拠法令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13． 流域下水道 単独事業 | 流域下水道事業のうち国庫補助対象とならないものや受託事業について、次の事項を実施した。 - 大阪湾広域廃棄物埋設処分場整備事業負担金を含む | 645,694,998 42,961,000 （本課執行） 571,383,998 （流域下水道事務所執行） 31,350,000 （受託） |  |

（4） 維持管理グループ

流域下水道維持操作事務府費補助金の交付、流域下水道の供用開始、流域下水道施設、流域下水汚泥処理施設の維持管理・運営にかかる事務を執行した。

- 事業執行概要

- 歳　　　出　（企業会計）

| 科 目 |  | 執 行 状 況 | 執 行 済 額 | 根拠法令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管渠・ポンプ場・処理場費 |  |  | 円 25,681,009,628 2,702,708,626 （本課執行） 22,978,301,002 （流域下水道事務所執行） 令和元年度 24,642,308,284 平成30年度 24,550,875,485 |  |
| 内 | 流域下水道維持管理費 および 流域下水道汚泥処理維持管理費 | 流域下水道及び下水汚泥処理施設の維持管理及び運営を行うものである。 | 22,803,182,463 2,446,120 （本課執行） 22,800,736,343 （流域下水道事務所執行） |  |
|  | 流域下水道維持操作事務補助金 | 大阪府の流域下水道は平成20年度に一元化され、建設・維持管理とも大阪府で 行うこととなったが、猪名川流域については、従来どおり豊中市が維持管理を行っている。府は流域下水道の管理者として適正な維持管理が行われるように豊中市の維持操作事務のうち、雨水排除事務費に対し4.5/10以内、水質管理事務費、高度処理事務費に 対し1/2以内、環境対策事務に対し1/4以内の府費補助を行うものである。 | 58,575,000 （本課執行） | 大阪府 流域下水道 維持操作事務府費補助金交付要綱 |

| 科 目 |  | 執 行 状 況 | 執 行 済 額 | 根拠法令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定資産購入費 |  |  | 円 30,666,976（流域下水道事務所執行） |  |
| 内 | 維持管理分 | 下水道事業に係る備品購入等のため、執行した。 | 30,666,976 （流域下水道事務所執行） |  |

| 科 目 | 執 行 状 況 | 執 行 済 額 | 根拠法令 |
| --- | --- | --- | --- |
| 売電事業費用 | 都市インフラを活用した新エネルギー政策の推進事業として、非常時に下水処理場への電力供給を行うため、民間事業者からのリースにより、太陽光発電事業を実施するものである。 | 円 4,688,205 15,500 （本課執行） 4,672,705 （流域下水道事務所執行） 令和元年度 4,307,133 平成30年度 4,663,468 |  |
| リース資産購入費 |  | 337,073,304 （流域下水道事務所執行） 令和元年度 337,073,304 平成30年度 337,073,313 |  |

| 科 目 |  | 執 行 状 況 | 執 行 済 額 | 根拠法令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流域下水道 建設事業費 |  |  | 円 19,742,002,233 42,961,000 （本課執行） 19,699,041,233 （流域下水道事務所執行） |  |
| 内 | PCB廃棄物適正 処理対策事業 | 流域下水道施設で保管・使用しているPCB廃棄物の適正な処理のための対策を行うものである。 | 1,004,300 （流域下水道事務所執行） |  |