事前評価調書

| 事 業 名 |  | 府立泉北・泉南地域支援学校（仮称）小学部棟新築事業 |
| --- | --- | --- |
| 担 当 部 署 |  | 教育振興室 支援教育課 学校整備グループ（連絡先06－6944－9362） |
| 事 業 箇 所 |  | 大阪府泉南市信達牧野４０－１ |
| 事 業 概 要 | 目 的 | 大阪府教育委員会では、府立支援学校25校のうち、知的障がい支援学校11校、肢体不自由支援学校高等部に知的障がいのある生徒を対象とする生活課程を置く知肢併置校５校を設置している。府立支援学校に在籍する知的障がい児童生徒数は増加を続けており、過去10年間で約1.4倍となっている。 泉北・泉南地域には小・中・高等学部の設置されている知的障がい支援学校として、和泉支援学校、佐野支援学校、高等部のみの知的障がい支援学校として泉北高等支援学校、知肢併置校として堺支援学校がある。この地域では、特に佐野支援学校の児童生徒数が増加しており、平成30年度の将来推計においても、泉北・泉南地域では平成20年度に比べ、474人増が見込まれている。大阪府教育委員会では、ソフト・ハードの両面にわたって、対応を続けてきたところではあるが、各支援学校においては、敷地や教室、その他スペースに余裕がなくなりつつあり、これ以上の児童生徒数の増加には対応が困難になってきている。 大阪府教育委員会は、既存支援学校の大規模化の解消をはかるとともに、今後増加していく児童生徒を受け入れるため、新たな支援学校の整備を行うものである。 施設整備の基本的な考え方は府有財産の有効活用を図ることから、平成23年3月閉校予定の府立砂川高校の校地校舎を活用し、整備するものである。 しかしながら、小学部においては階段蹴上げ寸法が建築基準法施行令を満たさないため、そのままでは活用できず、大規模な改修が必要となる。そのため、小学部においては校舎を新たに整備するものとする。 |
|  | 内 容 | ○敷地面積：約30,178㎡ ○校舎規模：新築校舎 延床面積 約3,600㎡ ＲＣ造2階建 （小学部棟として活用） ○想定児童数：小学部約70人 （中学部80人 高等部150人 学校計300人） ○主要施設：小学部普通教室、特別教室等 （参考） ・既存校舎（ＲＣ造4階建約11,000㎡）体育館（ＲＣ造3階建約3,000 ㎡）は改修し、支援学校中学部・高等部（一部は高等支援学校）として活用。 |

| 事業概要 | 事 業 費 | 全体事業費：約13.3億円（文部科学省国庫負担金約2.9億円） （内訳）設計費等 約1.3億円（既存校舎改修含む） 校舎増築工事（屋外工事含む）約12億円 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 【事業費の積算根拠】 工事概算書より | 【工事費の内訳】 新築工事費 約12億円 |
|  | 事業費の 変動要因 | 【事業費変動要因の予測】 特になし |  |
|  | 維持管理費 | 補修・メンテナンス費用 300千円/年 大規模改修費用 1,400千円/年（築30年後43,000千円） |  |
|  | 関連事業 | 府立泉北・泉南地域高等支援学校（仮称）整備事業 府立支援学校高等部における知的障がいのある生徒の進路については、授産施設・更生施設等への福祉的就労が70％を超える一方で、企業等への就職は全国平均26.4％より約７ポイント低い19.3％（平成21年度）に留まっている。平成20年7月の大阪府学校教育審議会答申においても「府立たまがわ高等支援学校のような就労を通じた社会的自立をめざす学校については、生徒や保護者のニーズが高く、進路選択肢の多様化という観点からも、今後、高校の通学区域を踏まえるなど地域バランスを考慮しながら、計画的に配置していくことが必要である」とされた。 府立たまがわ高等支援学校の平成20年度の入学者選抜志願者倍率は1.92倍、21年度は1.31倍、平成22年度は1.95倍となっており、府域全体のニーズを満たしているとはいえない状況にあり、新たに泉北・泉南地域高等支援学校を整備するものとする。 整備にあたっては、府有財産の有効活用の観点から新たに整備する泉北・泉南地域支援学校との併設とし、校地・校舎を共用する。 ○校舎規模：既存校舎（ＲＣ造4階建約11,000㎡）を改修して活用。 但し、校舎は支援学校中学部・高等部と共用 ○想定生徒数：100人 ○主要施設：普通教室、特別教室等 |  |

| 上位計画等の位置づけ |  |  | 府立支援学校施設整備基本方針（平成21年3月策定） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業段階ごとの進捗予定と効果 |  |  | 【予定年度】 平成22年度 基本計画 平成23年度・平成24年度 基本設計・実施設計 平成25年度 新築工事 |  |
| 完成予定年 |  |  | 平成26年度4月開校 |  |
| 事業を巡る社会経済情勢 |  |  | 府立支援学校に在籍する知的障がい児童生徒数は増加をつづけており、過去10年間で約1.4倍となっている。これまで、府教育委員会ではハード・ソフト両面における取り組みをおこなってきたところであるが、平成20年度において児童生徒数が200人を超える学校が9校（うち300人を超える学校が5校）となった。平成20年度に、今後10年間の児童生徒数の将来推計を行ったところ、平成30年度の児童生徒数は1,184人の増加となった。 このような現状を踏まえ、平成20年度策定の「府立支援学校施設整備基本方針」において、小学部・中学部・高等部のある知的障がい支援学校を、平成25年度までに「豊能・三島地域」「北河内地域」「中・南河内地域」「泉北・泉南地域」の4地域において各1校の整備に着手することとした。 |  |
| 地元等の協力体制 |  |  | - 地元周辺自治会には支援学校新設について概ね同意を得ている。 - 地元住民に対する説明会は今後事業の進捗に応じて適宜行っていく。 |  |
| 事業の投資効果 | 費用便益分析 |  | 具体的な便益内容 | 備 考 |
|  |  |  |  | 【算定根拠】 支援学校における費用便益測定の方法が確立されていない。 【受益者】 府民 |
|  | 代替指標 （代替指標） 定性的分析 |  | ○今後の知的障がいのある児童生徒数増加への対応が可能である。 ○新たな学校を設置することで、近隣の府立支援学校の児童生徒数増加への対応が図られるなど教育環境の向上も期待できる。 ○通学時間の短縮 新校対象地域バス乗車時間：１０分程度短縮 |  |
| 自然環境等への影響と対策 |  |  | 事業予定地は、平成22年3月に閉校する高等学校用地であり、現存している校舎や体育館などを最大限活用し、新築工事は必要最小限度とすることから、自然環境に与える影響はほとんどない。建設段階においては、省エネルギー、省資源、リサイクル、廃棄物処理・適正処理等について、また、維持管理面においても低環境負荷型の施設が実現できるよう、基本設計・実施設計のなかで検討していく。 |  |
| 代替案との比較検討 |  | 【校舎の増築】 今後の児童生徒数の増加に対応できるだけの規模の校舎を既存の支援学校の敷地内に増築するとした場合、以下の問題点が考えられる。 ○敷地内に余裕スペースがないため、グラウンドに建てることとなり、児童生徒の教育 環境に多大な影響を及ぼす。 ○児童生徒数増に伴って増加する給食の喫食数に対し、給食調理場の施設設備が対応できず、安全な給食の提供が出来ない可能性が高い。また、給食調理場の改修を行った場合、給食を一時停止しなければならない。 ○支援学校ではスクールバスを運行しており、児童生徒数増に伴いスクールバスを増車した場合、安全な乗降が可能な駐車場所を確保することが非常に困難である。 ○児童生徒数の増加に伴い教職員数も増加し、職員室や更衣室の狭隘化をはじめ、学部間の交流や情報交換が難しくなる。 以上のことから、新校整備を行うものとする。 |  |  |
| その他特記すべき事項 |  | ＜知的障がいのある児童生徒数の増加に伴う取り組み＞ １．施設面 ・守口支援学校（H8）・吹田支援学校（Ｈ10）の開校 ・泉北高等支援学校の改編（対象とする障がい種別：病弱から知的障がい）（Ｈ11） ・知肢併置５校（S58以降順次） ・校舎の増改築（佐野支援学校増築H17供用開始、富田林支援学校増築H21供用開始） ・特別教室等の普通教室への転用 ・新校開校までの対応策として、吹田支援学校鳥飼校・交野支援学校四條畷校・八尾支援学校東校・佐野支援学校砂川校の4分校を開校（H22） ２．運営面 ・教頭複数配置（Ｈ12以降順次） ・首席配置、指導教諭配置（Ｈ18以降順次） ・准校長配置（Ｈ19以降順次） |  |  |
| 外部の専門家による意見等 |  | 平成19年の特別支援教育への転換の流れを受けて、一人ひとりのニーズに応じた支援を行うために、多様な選択肢が必要であると考える。そのため、地域の小・中学校や高校等への受け入れの推進も当然必要であるが、今後の知的障がい児童生徒数の増加傾向を考慮した場合、知的障がい支援学校を新たに整備し、支援学校での受け入れ体制を整えることは重要である。また、知的障がいのある生徒の就労についても、府民ニーズの点からも、高等支援学校の整備は妥当であり、本事業及び関連事業については、実施すべきものであると考える。 なお、事業実施にあたっては、地域との連携を図れるような取組を推進し、「ともに学び、ともに育つ」を実践するような学校としていただきたい。 |  |  |
| 意見等への対応 |  | 既存支援学校においても学校運営上、可能な範囲で地域との交流をはかり、地域に開かれた学校づくりをめざしている。 本事業で整備される泉北・泉南地域支援学校（仮称）についても、学校行事や作業学習などを通じて地域社会とのつながりを深めるような学校運営を行う。 |  |  |
| 対応方針 |  | 事業実施は妥当 ＜判断の理由＞ 知的障がい支援学校については、平成4年12月の大阪府学校教育審議会の答申において、児童生徒数150～200人程度の規模で学校を整備していくことが妥当とされて以降、校舎の増築、特別教室の普通教室への転用等、ハード面での対応とともに、准校長や複数の教頭の配置など、学校の円滑な運営体制を確保してきた。 平成20年7月の同審議会答申においては、これらの点をふまえ、150人～200人程度の規模を超えれば直ちに対応が必要であるとは考えないが、150人～200人程度の規模を大きく上回っている学校については、教室不足による学習指導上の課題や、教員数の増による管理上の課題等を踏まえた教育環境の充実が求められていることから速やかに対応すべきであると示されたところである。 各支援学校においては、敷地や教室、その他スペースに余裕がなくなりつつあり、加えてカリキュラム編成上の工夫も難しくなってきており、これ以上の児童生徒数の増加には対応が困難になってきている。また、児童生徒数の増加に伴い教職員の数も増加しており、職員室や更衣室の狭隘化をはじめ、全学部での職員会議を行うスペースがなく、学部間の交流や情報交換が難しくなるなど、学校運営に関わる課題も生じている。 泉北・泉南地域についても地域内の支援学校の大規模化等の事情を勘案した結果、本事業の実施は妥当であると判断する。 |  |  |