平成25年２月14日

大阪府

建設事業の評価結果（対応方針）について

平成22年度に再々評価を行った道路事業「大阪枚岡奈良線交通安全施設整備事業」の対応方針については、下記の通り『事業継続』とすることに決定した。

記

| 事業名 | 所在地 | 事業内容 | 採択 年度 | 進捗率（H24.3） 用地・工事 | 事業費（億円） | 提示した 対応方針 （原案） (平成22年度) | 審議結果 (平成22年度) | 対応方針 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路事業 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大阪枚岡奈良線交通安全施設整備事業 | 東大阪市 | 事業延長：450m 道路幅員：25.0m 右折レーン設置・片側自歩道拡幅 | H13 | 95％・89％ | 29 | 休止 | 事業継続 （再開） | 事業継続 |