平成25年２月14日

大阪府

建設事業の評価結果（対応方針）について

平成23年度に再々評価を行った砂防事業「父鬼川側川砂防事業」の対応方針については、下記の通り『休止』とすることに決定した。

記

| 事業名 | 所在地 | 事業内容 | 採択 年度 | 進捗率（H24.3） 用地・工事 | 事業費（億円） | 提示した 対応方針 （原案） (平成23年度) | 審議結果 (平成23年度) | 対応方針 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂防事業 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 父鬼川側川砂防事業 | 和泉市 | 砂防えん堤工 堤高：5.0m 堤幅：44.2m | H10 | ０％・０％ | 2.5 | 中止 | 事業継続 | 休止 |