平成30年度　事前評価調書

１ 事業概要

| 事業名 | 主要地方道 茨木摂津線（仮称：佐保橋梁）道路改良事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 道路整備課 建設グループ（連絡先06－6944－9280） |  |
| 事業箇所 | 茨木市佐保地内 |  |
| 事業目的 | 本路線は摂津市と茨木市北部を結ぶ幹線道路で、茨木市北部丘陵地に位置する彩都（国際文化公園都市）へのアクセスを担うとともに、彩都の骨格をなす主要な道路である。 彩都は、平成16年に西部地区が、平成27年に中部地区がまちびらきしており、本事業は、今後まちづくりが予定されている東部地区（一部区域は先行して事業中）と中部地区を結ぶ道路整備を行うものである（東部地区内はまちづくりに併せ民間事業者が整備）。 本事業は東部地区のまちづくりに必要不可欠であるのみならず、本事業を実施することにより、彩都と周辺地域とが新たに結ばれ、また新名神高速道路へのアクセスも向上するなど、北摂地域の成長と活力を支える広域的な道路ネットワークの強化につながる事業である。 |  |
| 事業内容 | 道路築造 事業延長：0.4km 道路幅員：25.68m 車道：4車線（（3.25m×2車線＋路肩0.5ｍ）×2） 歩道・自転車道：両側（（自転車道2.5m＋歩道2.5m）×2） 中央帯：1.0ｍ ・橋梁：1橋 |  |
| 事業費 | 全体事業費：約77.0億円〔国：38.5億円、府：38.5億円〕 （内訳）調査費等 約1.0億円 用地費 約2.0億円 工事費 約74.0億円 |  |
|  | 【事業費の積算根拠】 概略設計に基づき、過年度実績などにより算出。 | 【工事費の内訳】 ・橋梁上部工 約54.0億円 ・橋梁下部工 約19.5億円 ・仮設工 約 0.5億円 |
| 事業費の変動要因 | 橋梁工については、概算額で計上しており、今後、地質調査及び詳細設計により変動する可能性がある。 |  |
| 維持管理費 | 橋梁部：約1,090万円/年（点検費を含む） |  |
| 関連事業 | 彩都東部地区まちづくり 東部地区の茨木摂津線を含む区域は、茨木亀岡線との接続部を含む中央東地区の区間が平成31年度完成に向けて現在施工中であり、残る区間も、平成30年4月に事業化に向けたまちづくり協議会の立ち上げがなされている。 |  |

２ 事業の必要性等に関する視点

| 上位計画等に おける位置付け | 戦略本部会議資料（H29.1） 「東部地区のまちづくりの進捗に合わせて整備を図る」 |
| --- | --- |
| 優先度 | ・彩都の骨格となる道路であり彩都東部地区のまちづくりに必要不可欠であること ・新名神高速道路へのアクセスが向上するなど、北摂地域の広域的な道路ネットワークが強化されること から優先的に整備する必要がある。 |
| 事業を巡る 社会経済情勢等 | ○彩都 【西部地区】 面積：約313ha 居住人口：15,060人（H30.3） ライフサイエンスパーク 全20区画立地決定（H26.11） 【中部地区】 面積：約63ha 完成施設：㈱万代彩都物流センター、プロロジスパーク茨木、三井不動産㈱ロジスティクスパーク茨木 【東部地区】 面積：約367ha ◎茨木摂津線を含む先行事業中区域 ・彩都東部中央東地区土地区画整理事業（約47ha: H27.5～H32.3） （仮称）茨木北ロジスティックテクノパークが立地 ・彩都東部地区山麓線エリア土地区画整理事業（約25ha:H27.5～H32.3） ㈱資生堂大阪工場及び関西総合センター（物流拠点）が立地 ○新名神高速道路 ・H29.12 高槻JCT～川西IC供用（茨木千堤寺IC供用） ・H30.3 川西IC～神戸JCT 供用 ○茨木摂津線整備状況 ・H16.3 国道171号～彩都西駅 暫定供用 ・H19.3 国道171号～彩都西駅 4車線供用 ・H23.7 国道171号立体交差（清水高架橋）供用 ・H27.3 彩都西駅～中部地区 供用 |
| 地元の協力体制等 | 彩都東部地区のまちづくりに関わる茨木市、民間事業者、地権者からまちづくりの進捗にあわせ整備するよう要望されている。 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 ・走行時間短縮：約678.7億円 ・走行経費減少：約64.9億円 ・交通事故減少：約11.9億円 【分析結果】 ・B/C＝12.30 B＝755.5億円 C＝61.4億円 【算出方法】 ・国土交通省「費用便益分析マニュアル」（平成30年2月）により算出 ・H17交通センサスベースのH42将来交通推計値により算出 【受益者】 ・道路利用者 ・地域住民 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、 快適性等の有効性） | 【活力】 ・本路線の完成により彩都西部及び中部地区と東部地区がつながり、彩都の骨格道路として周辺地域とを新たに結ぶ道路となることから、人・物の流れが活発化される。 ・新名神高速道路へのアクセス向上など北摂地域の道路ネットワークが強化されることから、周辺地域において物流施設をはじめとした企業の立地が推進される。 ・複数経路が確保されることにより防災面における西部地区の居住環境が向上することから、住宅供給が推進される。 【安心・安全】 ・車両等の走行性の向上により安全が確保される。 ・歩車道分離構造であり、歩行者・自転車の安全が確保される。 ・彩都において茨木摂津線が、南方面のみ繋がっていたものが、新名神高速道路千堤寺ICなど東方面とも繋がるため、防災機能が向上される。 【快適性】 ・十分な幅員が確保された自転車歩行者道の整備により快適性が向上する。 【受益者】 ・道路利用者 ・地域住民 ・彩都内立地事業者 |

３ 事業の進捗の見込みの視点

| 事業段階ごとの 進捗予定と効果 | 平成31年度～平成32年度 ：測量・設計、用地買収 平成33年度～平成35年度 ：工事 |
| --- | --- |
| 完成予定年度 | 平成35年度 ※但し、彩都東部地区のまちづくりの進捗状況により変更となる可能性がある |

４ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| 代替手法との 比較検討 | ・彩都全体のまちの骨格となる道路であることに加えて、彩都のまちづくりの造成計画を含めた地形条件を踏まえて、道路位置及び構造を検討した結果、本案が最適である。 |
| --- | --- |

５ 特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 過年度に実施した環境影響評価による工事中の環境保全対策を順守するとともに、現地調査を実施の上、必要となる環境対策（騒音、日照、電波障害等）を実施する。 |
| --- | --- |
| その他特記事項 | ・橋梁部付近において、今後詳細な地質調査を実施する。 |

６ 対応方針（原案）

| 対応方針 （原案） | ○事業実施 ＜判断の理由＞ ・本事業を整備することで、茨木摂津線が中部と東部地区間を繋ぎ、彩都というまち全体の骨格となることから、東部地区のまちづくりの進捗にあわせ、整備が必要不可欠である。 ・彩都と周辺地域とが新たに結ばれることや新名神高速道路へのアクセスが向上することなどから、北摂地域の広域的な幹線道路ネットワークが強化される。 ・彩都と周辺地域とが複数経路結ばれることにより防災機能が向上する。 ・十分な幅員が確保された自転車歩行者道を整備することにより、歩行者・自転車の安全が確保され、快適性が向上する。 以上の理由から、事業を実施する。 |
| --- | --- |