建設事業の評価結果（対応方針）について

建設事業評価について、令和５年12月25日付けで大阪府建設事業評価審議会から意見具申があった内容を踏まえ、下記のとおり決定した。

記

１．事前評価

全５事業について『事業実施』とする。

| 事業名 | 所在地 | 事業内容 | 事業費 （億円） | 提示した 対応方針 （原案） | 審議結果 | 対応方針 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路事業 |  |  |  |  |  |  |
| 主要地方道大阪和泉泉南線（都市計画道路泉州山手線）（山直工区）道路事業 | 岸和田市 | 事業延長：2.35km 道路幅員：31mから46m 車道：4車線 歩道：両側 | 約87.6 | 事業実施 | 適切 | 事業実施 |
| 一般府道大野天野線（都市計画道路大阪河内長野線）（小山田工区）道路事業 | 河内長野市 | 事業延長：1.0km 道路幅員：25m 車道：4車線 歩道：両側 | 約42.7 | 事業実施 | 適切 | 事業実施 |
| 街路事業 |  |  |  |  |  |  |
| 都市計画道路大阪岸和田南海線（黒鳥工区）街路事業 | 和泉市 | 事業延長：1.2km 道路幅員：22m 車道：4車線 歩道：両側 | 約84.3 | 事業実施 | 適切 | 事業実施 |
| 都市計画道路豊中岸部線（岸部北工区）街路事業 | 吹田市 | 事業延長：0.9km 道路幅員：22mから34m 車道：4車線 歩道：両側 | 約181.6 | 事業実施 | 適切 | 事業実施 |
| 都市計画道路対馬江大利線街路事業 | 寝屋川市 | 事業延長：0.6km 道路幅員：20m 車道：2車線 歩道：両側 | 約46.9 | 事業実施 | 適切 | 事業実施 |

２．再評価（再々評価）［評価事由　 (*1)：再・再々評価後5年経過、(*2)：事業計画の大幅な変更］

全３事業について『事業継続』とする。

| 事業名（評価事由） | 所在地 | 事業内容 （R4.3） | 採択 年度 | 進捗率（R4.3） 用地・工事 | 事業費 （億円） | 提示した 対応方針 （原案） | 審議結果 | 対応方針 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公園事業 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蜻蛉池公園整備事業 (*1) | 岸和田市 | 都市計画決定面積：124.7ha 開設済面積：65.0ha 未開設区域面積：59.7ha 事業認可面積：92.8ha（うち事業中区域6.2ha） （事業中区域の主な整備予定施設） 森のゾーン：駐車場 （開設済区域の主な施設） 広場ゾーン：子供の国（児童遊戯場）、テニスの村（テニスコート等）、花木園、憩いの広場 丘陵ゾーン：大芝生広場、ふれあいの森 等 | S55 年度 | 75％・90％ | 約463.8 | 事業継続 | 適切 | 事業継続 |
| 街路事業 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 都市計画道路八尾富田林線（八尾藤井寺工区）街路事業 (*1) | 八尾市 藤井寺市 | 事業延長：3.9km 道路幅員：25m 車道：4車線 歩道：両側 橋梁：２基 | H28 年度 | 2%・0.3% | 約258.1 | 事業継続 | 適切 | 事業継続 |
| 連続立体交差事業 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阪急京都線（摂津市駅付近）連続立体交差事業 (*2) | 摂津市 | 事業区間：約2.1km（摂津市域：約1.5km、茨木市域：約0.6km） 高架化される駅：摂津市駅 踏切除却数：５箇所（うち「開かずの踏切」１箇所） | H29 年度 | 47％・0％ | 約508 | 事業継続 | 適切 | 事業継続 |