## Slide 1
「都市基盤施設長寿命化計画(仮称)」（素案）中間とりまとめ 概要版 道路編（たたき台）
都市基盤施設長寿命化計画（素案）は、維持管理に関する現状と課題を踏まえ、戦略的な維持管理に関する基本的な考え方等に関して
これまでの大阪府都市基盤施設技術審議会（平成25年11月設置）の議論を踏まえて、現時点で一旦、中間とりまとめを行ったもので、この素案を基により詳細な検討を進め
平成27年3月を目途に都市基盤施設長寿命化計画に関しての審議会答申につなげるものである。
平成26年8月11日 大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会
≪課題：効率的・効果的な維持管理手法の確立≫
≪基本的な考え方≫
新たな課題
≪効率的・効果的な維持管理手法の確立のために講ずべき主な施策≫
≪趣 旨≫
≪現 状≫
◇道路（橋梁）
・昭和45年の大阪万博開催にあわせ、国道423号（新御堂筋）、大阪中央環状線など、主要な幹線道路が完成。
・主要橋梁(橋長15m以上)のうち43％が、昭和45年までに完成。
・日常的な維持管理を着実に実践するとともに、予防保全による計画的な維持管理による都市基盤施設の長寿命化を
基本とし、更新時期についても的確に見極めていく等、効率的・効果的な維持管理を推進
・将来にわたり適切に維持管理を実践するため、人材の育成と確保、技術力の向上と継承に加え、地域単位でＮＰＯや大学、市町村等と連携して、都市基盤施設を守り活かしていく持続可能な仕組みを構築
◇点検、診断、評価の手法や体制等の充実
致命的な不具合を見逃さない安全の視点と施設の長寿命化を図るための確実性の視点を踏まえた手法の導入
・全橋梁（Coボックスカルバート含む）に対する近接目視点検の導入
・定期点検（5年/回）に加え、施設の状況（経過観察・補修後等）に応じて中間点検の導入や直営点検の実施
・不可視部分の点検の導入 ⇒ 道路路面下の空洞調査（道路陥没を未然に防ぐ）、
走行型画像レーザー計測（トンネルの相対変位を測定し変状を確認）
PC舟形橋梁の走行型レーダー計測や小型カメラによる桁内部調査の導入
PCケーブルの電磁波を利用したモニタリング調査の導入(大阪中央環状・R423) 等
◇施設の特性に応じた維持管理手法の体系化
維持管理手法の設定（予防保全対策の拡充、補修時期の最適化）
・施設毎の目標管理水準の設定 ⇒ 橋梁：健全度70点以上、舗装：MCI5以上、Co構造物・トンネル:AA
法面防災：危険度70点以上箇所は要対策、40～69点箇所は状況観察 等
・点検結果による劣化予測の蓄積と更新を実施し、路線橋種毎の劣化予測など精度向上を目指す
更新と長寿命化(部分更新・補強・補修・通常管理)との考え方整理
・設計仕様(大型車荷重・幅員)上の機能不足、健全度、管理の難易度(構造上)、工事規制の社会的影響度を
総合的に勘案し、更新・長寿命化の考え方を体系化
⇒PC舟形橋梁等の管理困難な特殊橋梁や短期間で比較的容易に更新が可能な小規模橋梁等は、更新に
向けた詳細な検討を実施
重点化指標・優先順位の考え方
健全度や社会的影響度(交通量・代替え性・広域緊急交通路・バス路線等)から重点化指標を数値化し、
点検頻度や補修の優先順位化を図る
⇒ 法面防災の要対策箇所につき、優先度に応じた点検密度を設定し、優先度評価に基づき10年で対策
◇日常的な維持管理の着実な実践
劣化を抑制し、長寿命化に資するきめ細やかな維持管理・修繕作業を直営作業も含めて計画的に推進
⇒ 橋梁排水施設の清掃による確実な排水処理の担保、凍結防止剤の洗浄による塩害の抑制、橋梁支承の塗装や
グリスアップ、舗装面のクラック部への補修材の注入等による構造体劣化の抑制を日常的に実施
⇒ 橋梁の寿命を延ばすための過積載車両の抑止措置を展開
～戦略的な維持管理の推進に向けて～
・人材の育成と確保、技術力の向上と継承
橋梁テクニカルアドバイス制度（NPO、大学連携）の活用により、 市町村も含め土木事務所単位の橋梁点検技術講習会の実施や技術相談の仕組みを構築
・現場や地域を重視した維持管理の実践
府内の道路管理者が情報共有、技術連携する場となる「道路メンテナンス会議」の設立（Ｈ26.５）
・維持管理業務の改善と魅力向上のあり方
道路法施行規則改正（点検（5年/回）の義務化）を踏まえ、市町村と連携した橋梁点検など地域一括発注の検討
持続可能な維持管理の仕組みづくりのために講ずべき主な施策≫
◇維持管理アクションプログラム（H17策定）
日常的維持管理と計画的維持管理を区分し、維持管理業務を明確化
◇各種点検要領の策定（H14舗装、H16:橋梁(H25改訂)、H21:トンネル）
◇全国アセットマネジメント担当者会議の設立（H17～）
ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの積極導入に向けた全国組織
◇橋梁長寿命化修繕計画（H21策定）
劣化予測手法を確立
◇施設の長寿命化に資する予防保全対策等を強化（H23～）
・H22：９０億円 → H25：１３０億円（約１．５倍増）
≪維持管理の取組≫
◇安全に対する視点
・舗装の陥没、トンネル背面変位、橋梁内部など不可視部分における不具合への対応
◇効率的・効果的な維持管理に対する視点
・道路法施行規則改正を踏まえた点検のメリハリ
・施設種別毎の最適な補修タイミング
・予測計画型保全の橋梁、舗装について劣化予測精度を向上
・大阪中央環状線など大幹線道路の更新時期の見極め
◇持続可能な維持管理の仕組みづくり
・施設の老朽化に伴う補修や更新が増加する一方、担当職員が減少
Chart: 2031年547橋
 | 851 | 547
Chart: 2011年92橋
 | 92 | 851
● 50才を越える橋梁の割合
大阪府ﾃﾞｰﾀ・橋長15m以上(架設年次不明1橋除く)851橋、H22時点
20年後
資料2