Ⅶ　施設整備計画及び収支計画について

１　施設整備計画

### ■施設整備の考え方

　対象期間中においては、大阪府の全庁方針である「大阪府ファシリティマネジメント基本方針」を踏まえ平成28年度に策定した「大阪府中央卸売市場中長期保全計画」に基づき、市場施設の長寿命化及び市場機能を維持するために必要な工事を実施するとともに、市場の活性化に役立つ施設の整備や改善についても、収支状況や採算見通しに応じて実施を検討していきます。

　対象期間中に実施又は実施を検討する主な工事は以下のとおりです。

### ■対象期間中に施設整備を行うもの

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 施設整備の名称 | 整備予定年度 |
| １ | 高圧受変電設備改修工事 | ２９年度、３２年度～３３年度 |
| ２ | 高圧幹線設備改修工事 | ３２年度～３３年度 |
| ３ | 低圧共用幹線設備改修工事 | ３３年度 |
| ４ | 直流電源設備改修工事 | ２９年度～３０年度 |
| ５ | 中央監視設備改修工事 | ３２年度～３３年度 |
| ６ | 冷却水設備改修工事 | ２９年度～３０年度 |
| ７ | 冷凍・冷蔵設備改修工事 | ３０年度～３３年度 |
| ８ | 昇降機設備改修工事 | ２９年度～３０年度 |
| ９ | 受水槽設備改修工事 | ３１年度～３２年度 |

### ■対象期間中に収支状況や採算見通しに応じて整備を検討するもの

|  |  |
| --- | --- |
|  | 施設整備の名称 |
| １ | 荷捌き・積み込みスペースの充実 |
| ２ | 冷蔵庫棟機能改善（階ごとの温度帯変更） |
| ３ | 遮熱対策（クーラー排熱対策、断熱塗装など） |

２　収支計画

### ■収支計画の考え方

　この経営展望の計画期間中に実施することとした施設整備などを考慮した収支計画は、以下のとおりです。

**市場会計の収支計画（平成２９年度～平成３３年度）**



