資料１－６

**今後の進め方について（案）**

※　　　　　大阪府環境審議会水質部会で検討、　　　　　国の動き

|  |
| --- |
| **第1回部会（令和３年８月30日（本日））**  ○大阪湾における環境の保全・再生・創出に係る制度及び見直し検討の経緯について  ○大阪湾の状況及び主な施策の実施状況について  ○あり方検討に係る論点整理について |

|  |
| --- |
| **第２回部会（令和３年９月）**  ○関係者ヒアリング  ○論点に係る検討 |

総量削減基本方針の策定（12月頃予定）

瀬戸内海環境保全基本計画の変更（12月頃予定）

|  |
| --- |
| **第３回部会（令和４年１月）**  ○総量削減基本方針及び瀬戸内海環境保全基本計画について  ○論点に係る検討  ○部会報告素案について |

|  |
| --- |
| **第４回部会（令和４年３月）**  ○部会報告案について |

改正瀬戸内海環境保全特別措置法の施行（予定）

|  |
| --- |
| **令和４年度第１回環境審議会で答申（令和４年６月頃（予定））** |

|  |
| --- |
| **府で計画案を策定** |

|  |
| --- |
| **パブリックコメント** |

|  |
| --- |
| **国との協議** |

|  |
| --- |
| **第９次総量削減計画の策定、瀬戸内海府計画の変更（令和４年９月頃（予定））** |

※ 国における総量削減基本方針の策定と瀬戸内海環境保全基本計画の変更の検討状況により、スケジュールが変更される場合があります。