## Slide 1
大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会 第２回 設備部会
《全体スケジュール等》
大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会 設備部会
【資料１】

## Slide 2
山口隆司委員（大阪公立大学教授）
前川晃委員（大阪産業大学教授）
≪全体検討部会≫事務局：事業調整室
≪道路・橋梁等部会≫事務局：道路室・交戦室・公園課
≪設備部会≫事務局：事業調整室
大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会 事務局：事業調整室
≪河川等部会≫事務局：河川室・下水道室・大阪港湾局
河川等部会長
杉浦邦征委員（京都大学教授）
設備部会長
川合忠雄委員（大阪公立大学特任教授）
担任事務 道路・モノレール・公園施設の土木施設（港湾・公園の橋梁・舗装含む）
の長寿命化
担任事務 河川・下水道・港湾・海岸等の土木施設の長寿命化
担任事務 電気・機械設備の長寿命化
会長
井上晋会長
大阪工業大学教授
会長代理
川合忠雄会長代理
大阪公立大学特任教授
担任事務
（全体検討部会）
全体の策定方針の調整・検討・とりまとめ・決定（各分野横断的な策定方針（総論））
持続可能な維持管理システム検討など
道路・橋梁等部会長
鎌田敏郎委員（大阪大学教授）
貝戸清之委員（大阪大学准教授）
山本貴士委員（京都大学教授）
坂口智也委員（大阪大学大学院特任准教授）
（委員数：11名）
橋本雅和委員（関西大学准教授）
赤津加奈美委員（弁護士）
大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会部会構成 資料１
1

## Slide 3
設備部会 スケジュール | 議論の視点
◆R6.3/11 第1回設備部会 各分野の取組方針（たたき台）作成 | 現計画の効果検証から得た課題と取組方針の策定 審議会委員からの意見に対する取り組方針の策定
◆R6.6/25 第2回設備部会 取組方針に基づいた具体的な取組内容の検討 | 行動計画素案（中間とりまとめ） 〇目標寿命の設定案（設備分類の細分化と追加）（全事業共通） 〇機械設備の健全度の定義見直し案（下水道） 〇改築判定フロー（下水道）
◆R6.10/下旬 第3回部会 各分野の最終とりまとめ | 行動計画の最終とりまとめ
審議会・全体検討部会 スケジュール | 議論の視点
◆R6.1/17 第1回審議会：諮問 長寿命化計画の見直しについて ・ 現計画の検証 ・ 社会情勢をの変化を踏まえた課題整理 ・ 今後の取組の方向性 | 府のこれまでの取組に対して検証すべき事項や課題と捉えられる事項 社会情勢の変化を踏まえて考慮すべき事項 今後の取組の方向性に必要な視点、検討事項
◆R6.５/14 第1回全体検討部会 全体の取組方針のとりまとめ・策定 | 各部会での検証結果、課題等を踏まえた全体の取組方針の策定 持続可能な維持管理の仕組みづくりの取組方針の策定
◆R6.7/初旬 第2回全体検討部会 取組方針に基づいた具体的な取組 内容の検討 ◆R6.7/下旬 第2回審議会：中間とりまとめ 取組方針に基づいた具体的な取組内容の検討 | 中間とりまとめ内容の精査
◆R6.11/下旬 第3回全体検討部会 最終とりまとめ | 最終とりまとめ内容の精査
◆R7.1/中旬 第3回審議会： 答申 | 答申
大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会スケジュール 資料１
〇審議会・全体検討部会スケジュール
〇設備部会スケジュール