(２)　推　　進　　課

目　　次　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁

計 　 画　  グループ　	11

調　  整　  グループ　	11

事務執行概要

計画グループ

１　ＩＲ事業評価委員会の運営等

区域整備計画の着実な実施を図るため、ＩＲ事業評価委員会の設置・運営等に取り組んだ。

- 設置年月日：令和５年９月29日

- 担当事務

・区域整備計画の実施の状況の評価に関する事項の調査審議に関すること
・区域整備計画の認定の更新及び認定の取消しの申請に関する事項の調査審議に

関すること

・区域整備計画の変更に関する事項の調査審議に関すること

- 開催実績

| 回次 | 開催日 | 主な内容 |
| --- | --- | --- |
| 第１回 | 令和６年３月25日 | ・モニタリング実施計画（案）について ・次年度事業計画について |

調整グループ

１　実施協定等の締結

令和５年４月に国から区域整備計画の認定を受け、同年９月に事業者と実施協定等を締結するなど、ＩＲ実現に向けた手続きを進めた。

【これまでの経過】

| スケジュール | 内容 |
| --- | --- |
| 令和元年（2019年）12月 | 募集要項等の公表 |
| 令和２年（2020年）12月 | 基本方針の策定・公表（国） |
| 令和３年（2021年）３月から４月 | 実施方針の策定・公表 募集要項等の修正 参加資格審査の追加受付 |
| 令和３年（2021年）７月 | 提案書類の提出期限 |
| 令和３年（2021年）９月 | 設置運営事業予定者の選定 |
| 令和３年（2021年）12月 | 区域整備計画（案）の作成 |
| 令和３年（2021年）12月から 令和４年（2022年）２月 | 公聴会等の実施 |
| 令和４年（2022年）２月 | 区域整備計画の作成 |
| 令和４年（2022年）３月 | 区域整備計画の認定の申請に係る 大阪府議会及び大阪市会の同意 |
| 令和４年（2022年）４月 | 国への区域整備計画の認定の申請 |
| 令和５年（2023年）４月 | 国からの区域整備計画の認定 |
| 令和５年（2023年）９月 | 実施協定等の締結 |