建設事業の再評価・再々評価結果（対応方針）について

令和７年１月24日

大阪府

　令和６年度の建設事業評価（再評価・再々評価）の結果については、大阪府河川整備審議会での審議結果を踏まえ、下記のとおりである。

* **再評価・再々評価**

［評価事由：①事業採択後5年間未着手、②事業採択後10年経過、③再評価後5年経過、④総事業費の大幅な変更、⑤事業計画の大幅な変更］

　①～④の場合は、再評価（再々評価）調書1）により審議（大阪府建設事業評価調書に準拠）、併せて河川整備計画の進捗状況の確認を実施し、

⑤の場合は、河川整備計画（案・変更案）の審議・了承を以て事業評価とする。

1）大阪府河川事業・ダム事業の事業評価「４.再評価（再々評価）調書」参照

記

**再評価・再々評価の対象事業についての対応方針については、下表のとおりとする。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **事業名** | **評価事由** | **所在地** | **事業内容** | **進捗状況** | **事業費****（億円）** | **提示した****対応方針（案）** | **審議結果** | **対応方針** |
| 淀川水系西大阪ブロック高潮・地震・津波対策事業 | ③ | 大阪市 | ■防潮堤耐震補強　旧淀川　約0.1km　木津川　約3.4km　尻無川　約0.1km六軒家川　約2.2km■水門、鉄扉の自動閉鎖化、電動化■三大水門の更新 | 全体　72% | 約2356.4 | 事業継続 | 適切 | **事業継続** |
| 一級河川　穂谷川河川改修事業 | ③ | 枚方市 | ■洪水対策　河川改修　約6.6km | 全体　48% | 約41 | 事業継続 | 適切 | **事業継続** |
| 一級河川　芥川河川改修事業 | ③ | 高槻市 | ■洪水対策　河川改修　約5.2km | 全体　4% | 約124 | 事業継続 | 適切 | **事業継続** |
| 一級河川　檜尾川河川改修事業 | ③ | 高槻市、島本町 | ■洪水対策　河川改修　約1.15km | ― | 約60 | 事業休止 | 適切 | **事業休止** |
| 一級河川　東檜尾川河川改修事業 | ③ | 高槻市、島本町 | ■洪水対策　河川改修　約0.5km | 全体　63% | 約17 | 事業継続 | 適切 | **事業継続** |